Отчет о деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае

«по развитию коммунального комплекса»

(наименование группы)

За первое полугодие 2016 года     по состоянию на «01» июля 2016 г.

(период)

| № | Рассматриваемый вопрос | Принятое решение | Ход исполнения решения | На достижение какого КПЭ направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О формировании отраслевого заключения о признании инвестиционного проекта «Строительство комбината по переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе» масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа официально направить в адрес ООО «Агломера» замечания и предложения по корректировке бизнес-плана инвестиционного проекта. | Исполнено | 2, 4, 7 |
|  |  | Рекомендовать ООО «Агломера» проработать и учесть в бизнес-плане проекта замечания администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. | Не исполнено. |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края отраслевое заключение на инвестиционный проект согласно подпункту а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П. | Исполнено. |  |
|  |  | На основании большинства голосов (5 – «за», 0 – «против», 3 – «воздержались») считать инвестиционный проект: - соответствующим критериям подпункта а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П; - готовым к рассмотрению на Инвестиционном совете в Камчатском крае в целях его признания масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае в случае исполнения п.п. 1.2. настоящего Протокола и согласования позиций администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ООО «Агломера» по вопросу реализации проекта. | ООО «Агломера» отказалась от участия в Инвестиционном совете в Камчатском крае. |  |
| 2. | Об утверждении плана реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. | На основании единогласного решения членов отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса» одобрить ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. |  | 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее по тексту - Министерство) (В.В. Тихонович): - утвердить и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края (далее по тексту - План) | Исполнено |  |
|  |  | - в соответствии с п. 2.3. Протокола от 29.02.2016 № 1 заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае утвердить и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг электроэнергетики Камчатского края. | Исполнено |  |
| 3. | Определение механизмов реализации и источников финансирования перспективных проектов по развитию систем теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа: - Развитие системы теплоснабжения северной части округа; - Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. | Признать необходимость реализации проектов: «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском. Участок от УТ-22 до УТ-1 по ул. Красинцева» и «Развитие системы централизованного теплоснабжения северной части ПКГО с переключением всех тепловых нагрузок котельных на реконструируемую котельную № 1», предлагаемых ПАО «Камчатскэнерго». |  | 4,10 |
|  |  | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Д.В. Зайцев): - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края бюджетную заявку для включения мероприятий по второму этапу реконструкции котельной № 1 в перечень краевых инвестиционных мероприятий 2017-2019 гг.; - проработать имущественную схему реализации проекта «Развитие системы централизованного теплоснабжения северной части Петропавловск-Камчатского городского округа с переключением всех тепловых нагрузок котельных на реконструируемую котельную № 1» и представить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения по способам финансирования мероприятия «Закольцовка тепловых сетей КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2» на 2017-2018 годы за счет средств консолидированного бюджета. | Не исполнено |  |
|  |  | Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) определить объемы необходимого софинансирования проекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском. Участок от УТ-22 до УТ-1 по ул. Красинцева» и представить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и Администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа. | Исполнено |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) рассмотреть возможность направления заявки на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ для реализации вышеназванных проектов. | Исполнено |  |
| 4. | О разработке проекта «Организация строительства Быстринского водозабора» в рамках проектного управления. | На основании единогласного решения считать мероприятия по строительству Быстринского водозабора необходимыми для дальнейшего развития инфраструктуры водопроводного хозяйства Петропавловск-Елизовской агломерации. |  | 4, 9 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» (А.В. Кошкарев) разработать паспорт проекта «Строительство Быстринского водозабора». | Исполнено |  |
|  |  | Рекомендовать ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» (А.В. Кошкарев) - с целью формирования источников финансирования мероприятий по реализации инвестиционных проектов разработать и направить в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края предложения по установлению льготных тарифов на электрическую энергию для выработки и поставки питьевой воды (ХВС) и услуг водоотведения и включения ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» в перечень предприятий, которым предоставляются сниженные тарифы на электрическую энергию. | Исполнено |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае с учетом прогнозируемого изменения спроса на коммунальные услуги на 2016-2017 гг., в том числе рассмотрение вопроса о ходе утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Камчатского края. | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Д.В. Зайцев): - утвердить схемы водоснабжения и водоотведения округа; - направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об утверждении схем. | Исполнено | 9 |
| 6. | О снижении административных барьеров и ограничений, связанных с технологическим присоединением объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. | Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края завершить разработку проекта Закона Камчатского края «Об установлении случаев, которые не требуют разрешения на строительство на территории Камчатского края» и вынести его на рассмотрение на сессию Законодательного собрания во втором квартале 2016 года. | Исполнено | 10 |
| Информация о достигнутых целевых индикаторах и ключевых показателях эффективности (КПЭ) деятельности |  |  |  |  |
|  | Наименование целевого индикатора / КПЭ |  | Фактическое значение целевого индикатора / КПЭ | Примечание |
|  | Объем инвестиций в объекты газификации; |  | 0 млн. руб. | Согласно проекту «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период с 2016-2020 годы» плановый объем инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» на реализацию мероприятий по газификации Камчатского края в 2016 году составит 493 млн. руб. Данный проект Программы не утвержден, в связи с наличием существенных замечаний Правительства Камчатского края. Фактическое значение объема инвестиций ПАО «Газпром» на реализацию мероприятий «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период с 2016-2020 годы» будет определен после утверждения Программы. |
|  | Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |  | - |  |
|  | Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли |  | - | Только инвестиционные мероприятия |
|  | Количество рассмотренных инвестиционных проектов |  | 4 |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае |  | - |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки |  | - |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами |  | 1 |  |
|  | Количество проведенных заседаний |  | 2 |  |
|  | Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли) |  | 1 |  |
|  | Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |  | 90% | 100 % (100% - общее количество принятых решений) |
|  | Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания |  | 100 % | 100 % (100% - размещение материалов по количеству заседаний) |
|  | Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы |  | 100 % | 100 % (100% - размещение отчета 2 раза в год) |
|  | Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года |  | 12 |  |
|  | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП |  | 1 раз в год, в соответствии с установленными сроками |  |