| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Минэкономразвития Камчатского края) пл. Ленина, 1, г. Петропавловск–Камчатский, 683040 Тел. (факс): (4152) 42–56–80, Эл. почта: econ@kamgov.ru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |  |  |
| На № |  |  | от |  |  |  |

# Экономическая экспертиза инвестиционного проекта

# «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края»

Оценка финансовой эффективности, бюджетной эффективности и социального эффекта осуществлялась на основе финансовой модели проекта и в соответствии с Положением об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П (далее – постановление № 319-П).

В соответствии с постановлением № 319-П Закрытым акционерным обществом «Агротек Холдинг» (далее – ЗАО «Агротек Холдинг») для рассмотрения вопроса о присвоении статуса особо значимого инвестиционного проекта предоставлены следующие документы:

| 1. Копия заполненного заявления в 2-х экземплярах | предоставлено |
| --- | --- |
| 2. Заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копии учредительных документов, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии документов, подтверждающих полномочия органов управления заявителя (приказ, выписка из протокола общего собрания акционеров или иной документ, подтверждающий назначение руководителя организации на должность) | - устав ЗАО «Агротек Холдинг», зарегистрированный Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Камчатской области и Корякскому автономному округу за государственным регистрационным номером 2044100941630 от 12.03.2004; - изменения в устав, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Камчатской области и Корякскому автономному округу за государственным регистрационным номером 2064141022834 от 07.04.2006; - изменения в устав, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Камчатской области и Корякскому автономному округу за государственным регистрационным номером 2084141000018 от 09.01.2008; - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.12.2002; - свидетельство постановке на учет в налоговом органе от 22.03.1999; - протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агротек Холдинг» о назначении генерального директора от 16.12.2013; - приказ о назначении генерального директора от 17.12.2013 № 154-уп. |
| 3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) | выписка из ЕГРЮЛ от 16.06.2015 № 2289В/2015. |
| 4. Бизнес-план, содержащий описание проекта, основные показатели финансовой, бюджетной эффективности и социального эффекта, поквартальный график вложения инвестиций с соответствующим графиком ввода объектов, расчет срока окупаемости инвестиционного проекта в электронном виде и на бумажном носителе | предоставлен |
| 5. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, срок действия которой не превышает 1 месяца до даты подачи заявления | - справка № 7595 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от 18.06.2015; - справка № 13797 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 08.06.2015; - платежные поручения, подтверждающие уплату задолженности по налогам и пеням в июне 2015 года, на 6 л. |
| 6. В зависимости от режима налогообложения копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», форма по КНД 1152017 «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения») за три предыдущих календарных года и копии квартальной бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма по КНД 1152016 «Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности») за текущий год (или за меньший период, если организация существует менее 3 лет) | - бухгалтерский баланс ЗАО «Агротек Холдинг» на 31.12.2012 г. (формы № 1, 2, 3, 4, 5, приложение расшифровок основных статей баланса); - бухгалтерский баланс ЗАО «Агротек Холдинг» на 31.12.2013 г. (формы № 1, 2, 3, 4, 5, приложение расшифровок основных статей баланса); - бухгалтерский баланс ЗАО «Агротек Холдинг» на 31.12.2014 г. (формы № 1, 2, 3, 4, 5, пояснения к бухгалтерской отчетности, приложение расшифровок основных статей баланса); - бухгалтерский баланс ЗАО «Агротек Холдинг» на 31.03.2015 г. (формы № 1,2, приложение расшифровок основных статей баланса). |
| 7. Документы, подтверждающие возможность реализации товаров, работ, услуг, создаваемых при реализации инвестиционного проекта (протоколы о намерениях, договоры, контракты и др.) | Соглашение о намерениях от 26.08.2015 между ЗАО «Агротек Холдинг» и ООО «Агротек» |
| 8. Документы, подтверждающие права пользования земельным участком, на котором будет реализовываться данный инвестиционный проект (свидетельство о праве собственности, договор аренды) | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.06.2010 серия 41 АВ № 085509 |
| 9. Список наиболее крупных акционеров (участников) организации (для юридических лиц) | предоставлен, по состоянию на 19.05.2015 |
| 10. Ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта, о поддержке инвестиционного проекта | ходатайство главы Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта, о поддержке инвестиционного проекта (№ 881 от 15.05.2014) |
| 11. В случае если для реализации инвестиционного проекта планируется привлечение заемных средств, документы, подтверждающие возможность их привлечения (комфортные письма банков, договоры о намерениях, предварительные соглашения и т.п.) | письмо ОАО Банк ВТБ о заинтересованности в финансировании проекта от 08.06.2015 № 1285/702730 |

Предприятие ЗАО «Агротек Холдинг» в соответствии с заявлением от 08.06.2015 № 37/7561 претендует на следующие меры финансовой поддержки:

- предоставление налоговых льгот в части, в части зачисляемой в краевой бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края (далее – налоговые льготы по налогу на имущество);

- предоставление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края (далее – субсидии на уплату процентов).

Инвестиционный проект компании ЗАО «Агротек Холдинг» «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края» направлен на развитие свиноводства в Камчатском крае, как высокотехнологичной, соответствующей современным требованиям и передовым технологиям отрасли сельского хозяйства  с целью удовлетворения растущей потребности населения в качественных и доступных продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности региона. Цех будет оказывать услуги по забою свиней и по упаковке мяса.

Работы по ремонту здания будут осуществлены в течение 2016 года:

| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации |  | Ввод в действие (запуск) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания для размещения цеха первичной переработки скота | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2017 |

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован с 01.01.2017, выход на проектную мощность – в 2018 году с годовыми объемами производства: количество голов на убой – 37 972 шт., количество упакованного мяса – 1 777 тонн.

Объем инвестиций в проект составит 128 097 тыс. рублей, в том числе: капитальные затраты – 70 866 тыс. рублей, инвестиции в оборотный капитал – 19 417 тыс. рублей, инвестиции в инфраструктуру – 37 814 тыс. рублей.

Структура финансирования: собственные средства – 19 417 тыс. рублей; заемные средства – 108 680 тыс. рублей (имеется комфортное письмо ОАО Банк ВТБ о заинтересованности в финансировании проекта).

График капитальных вложений без учета обеспечивающей инфраструктуры (в том числе НДС), в тыс. рублей:

|  | Общая стоимость | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения убойного цеха | 70 866 | 70 866 |
| ИТОГО | 70 866 |

Объекты обеспечивающей инфраструктуры, планируемые к созданию в 2016 году в рамках реализации проекта:

| № | Наименование | Кол-во объектов | технико-экономические параметры | Группа | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция №6 Бр на 19 км Елизовского шоссе | 1 | Напряжение 10/0,4 кВ. мощность 630 кВа | 6 группа от 10 до 15 лет | 8 143 |
| 2 | Подъездная дорога с твердым покрытием от 19 км трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово до цеха по первичной переработке скота | 1 | Протяженность 1,5 км. | 5 группа от 7 до 10 лет | 29 671 |
| Итого: |  | 2 |  |  | 37 814 |

Отраслевое заключение.

Инвестиционный проект разработан с учетом целей государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П.

Свиноводческая ферма ООО «Агротек» в настоящее время является основным производителем продукции свиноводства на Камчатке, проект по созданию которой довольно успешно стартовал в 2012 году, в связи с чем, объем производства мяса собственного производства в крае увеличился на 1,1 тыс. тонн. В текущем году в районе п. Лесной Елизовского района ЗАО «Агротек Холдинг» планирует начать строительство свинокомплекса незаконченного типа мощностью 36 тыс. голов свиней в год. Реализация проекта позволит увеличить производство мяса в крае еще на 2,1 тыс. тонн.

В связи с увеличением поголовья свиней и объемов производства мяса у предприятия ООО «Агротек» возникла необходимость в создании собственного цеха по первичной переработке скота, отвечающего современным требованиям к убою и первичной переработке скота.

Реализация инвестиционного проекта «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края»  направлена на решение задач по снижению стоимости охлажденного мяса свинины, путем оптимизации расходов на убой и разделку животных, улучшению качества и увеличению  сроков хранения свинины, полному использованию вторичного сырья за счет применения новейших технологий и использования высококачественного оборудования, созданию новых рабочих мест.

Реализация данного проекта будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона, повышению уровня обеспеченности населения Камчатского края продукцией местного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции местного производства на внутреннем рынке.

Проект содержит общее описание эффективности инвестиционного проекта в целом, характеристику инициатора, график реализации, производственную программу и характеристику производственной мощности предприятия, выбор технологии и оборудования,  указан финансовый план с рассчитанными наиболее важными экономическими показателями, приведена оценка рисков.

Минсельхозпищепромом Камчатского края были сделаны отдельные замечания к содержанию бизнес-плана:

1. «снизить стоимость охлажденного свиного мяса в Камчатском крае путем оптимизации расходов на первичную переработку свиней», стр.3.  В проекте отсутствуют расчёты, которые бы позволили обосновать указанную в проекте цель;

2. «улучшить показатели качества и увеличить сроки хранения охлаждённого мяса свинины», стр.3. В проекте отсутствует сравнительный анализ показателей качества продукции, который бы позволил сделать указанное в проекте заключение. В проекте не указаны характеристики свойств продукции, которые улучшатся при реализации данного проекта. Также  не представлены данные, позволяющие делать выводы об увеличении сроков хранения.

В связи с этим ЗАО «Агротек Холдинг» подготовил дополнение к бизнес-плану инвестиционного проекта, раскрывающее вышеописанные вопросы:

1. Транспортные расходы. На сегодняшний день транспортные расходы на доставку полутуш от цеха убоя скота ООО «Свинокомплекс Камчатский» до склада ООО «Агротек» совместно с погрузо-разгрузочными работами составляют порядка 1 525 тыс. руб. в месяц. В расчете на 1 кг охлажденного мяса транспортные расходы составляют 3,7 руб./кг.

Цех по первичной переработке скота ЗАО «Агротек Холдинг» будет расположен в непосредственной близости к складу ООО «Агротек» и к мясоперерабатывающему заводу ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Цех первичной переработки скота ЗАО «Агротек Холдинг» и холодильное помещение для хранения охлажденного мяса – одно здание, соединенное между собой переходной галереей. Таким образом, удобное расположение цеха позволит избежать расходов на транспортировку и снизить себестоимость охлажденной свинины на 3,7 руб./кг.

2. Услуги по убою. С 01.08.2015 стоимость услуг по убою увеличилась до 2 000 руб. за 1 голову (15,9 руб./кг охлажденной свинины). Бизнес-план предусматривает снижение стоимости услуг по убою до 1 000 руб. за 1 голову (8 руб./кг охлажденной свинины). Организация собственного цеха по убою скота позволит снизить себестоимость охлажденной свинины до 7,9 руб./кг.

3. Сроки хранения. Организация цеха первичной переработки скота ЗАО «Агротек Холдинг» позволит увеличить сроки хранения охлажденного мяса до 12 суток (по ГОСТу).

В целях своевременного подавления патогенной микрофлоры туши после убоя, ее необходимо охладить до 0 (+2) оС.  Имеющиеся холодильные мощности цеха убоя скота ООО «Камчатский свинокомплекс» позволяют охладить мясо до +7 (+10) оС. Далее полутуши на специализированном грузовом рефрижераторе транспортируются на склад ООО «Агротек», где остужаются до нужной температуры. Несвоевременное охлаждение до нужной температуры, а также вынужденная транспортировка влияют на снижение срока годности охлажденного мяса (не более 6-7 суток).

Собственный цех по первичной переработке скота, расположенный на одной производственной площадке, позволит охлаждать полутуши до нужной температуры сразу после забоя и избежать транспортировки, что даст возможность увеличить срок годности охлажденной свинины до 12 суток.

Инвестиционный проект «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» планируется рассмотреть 30 июня т.г. на заседании отраслевой группы по реализации инвестиционных проектов развития АПК в Камчатском крае.

На заседании отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию АПК от 11.08.2015 было принято положительное решение о рассмотрении на Инвестиционном совете в Камчатском крае вопроса о присвоении инвестиционному проекту ЗАО «Агротек Холдинг» «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края.

Инвестиционный проект «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» поддерживается органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, что подтверждается ходатайством Главы Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края от 15.05.2014 № 881.

Информация по объемам производства и выручке от реализации товарной продукции представлена в таблице:

|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | продолжение таблицы… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество голов на убой | шт | 0 | 33 468 | 37 972 | 37 972 | 37 972 |  |
| Количество упакованного мяса | тонн | 0 | 1 566 | 1 777 | 1 777 | 1 777 |  |
| 2. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по убою | тыс. руб. | 0 | 28 363 | 32 180 | 32 180 | 32 180 |  |
| Услуги по упаковке | тыс. руб. | 0 | 33 185 | 37 651 | 37 651 | 37 651 |  |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 0 | 61 548 | 69 831 | 69 831 | 69 831 |  |

|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество голов на убой | шт | 37 972 | 37 972 | 37 972 | 37 972 | 37 972 | 37 972 |
| Количество упакованного мяса | тонн | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 | 1 777 |
| 2. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по убою | тыс. руб. | 32 180 | 32 180 | 32 180 | 32 180 | 32 180 | 32 180 |
| Услуги по упаковке | тыс. руб. | 37 651 | 37 651 | 37 651 | 37 651 | 37 651 | 37 651 |
| ВСЕГО | тыс. руб. | 69 831 | 69 831 | 69 831 | 69 831 | 69 831 | 69 831 |

Объем выручки от реализации продукции за рассматриваемый период (2016-2026 гг.) составит 690 025 тыс. рублей.

Проверка расчета финансовой эффективности Проекта

1. Критерий чистой приведенной стоимости Проекта (NPV).

Под чистой приведенной стоимостью Проекта понимается приведенная стоимость будущих денежных потоков, дисконтируемых с помощью соответствующей процентной ставки за вычетом приведенной стоимости инвестиционных затрат.

Если NPV < 0, то в случае принятия проекта инвесторы получат убытки;

Если NPV = 0, то в случае принятия проекта благосостояние инвесторов не изменится, но объемы производства возрастут;

Если NPV > 0, то инвесторы получат прибыль

Где

FCFt - чистый денежный поток в периоде t;

FCF0 - чистый денежный поток на начало реализации инвестиционного проекта;

k - коэффициент дисконтирования, в расчетах использовалась ставка дисконтирования для инвестированного капитала (WACC).

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывалась отдельно на каждый год прогнозного периода с учетом изменения структуры капитала во времени на основе прогнозной финансовой отчетности компании.

| Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2016 | 1 | -109 013 | 14,1% | 1,14 | 1,141 | 0,876 | -95 523 |
| 2017 | 2 | 69 412 | 13,0% | 1,13 | 1,290 | 0,775 | 53 828 |
| 2018 | 3 | 27 786 | 12,5% | 1,12 | 1,451 | 0,689 | 19 155 |
| 2019 | 4 | 25 258 | 12,8% | 1,13 | 1,637 | 0,611 | 15 433 |
| 2020 | 5 | 22 935 | 12,8% | 1,13 | 1,846 | 0,542 | 12 427 |
| 2021 | 6 | 25 974 | 12,7% | 1,13 | 2,080 | 0,481 | 12 490 |
| 2022 | 7 | 29 266 | 12,5% | 1,12 | 2,339 | 0,427 | 12 511 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 32 320 |

Требуемый критерий NPV > 0 соблюдается.

2. Критерий внутренней нормы доходности (IRR)

Внутренней нормы доходности (IRR) - это норма дисконта, для которой дисконтированная стоимость чистых поступлений от проекта равна дисконтированной стоимости инвестиций, то есть NPV=0. У привлекательного проекта IRR должна превышать действующие ставки банковских кредитов.

Экономический смысл IRR состоит в том, что такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково эффективно инвестировать свой капитал под IRR % в какие-либо финансовые инструменты или в реальные активы, генерирующие денежный поток, каждый элемент которого, в свою очередь инвестируется под IRR %.

Инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой эффективности в случае если IRR > к .

| Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2016 | 1 | -109 013 | 26,41% | 1,264 | 1,264 | 0,791 | -86 241 |
| 2017 | 2 | 69 412 | 26,41% | 1,264 | 1,598 | 0,626 | 43 441 |
| 2018 | 3 | 27 786 | 26,41% | 1,264 | 2,020 | 0,495 | 13 757 |
| 2019 | 4 | 25 258 | 26,41% | 1,264 | 2,553 | 0,392 | 9 893 |
| 2020 | 5 | 22 935 | 26,41% | 1,264 | 3,227 | 0,310 | 7 107 |
| 2021 | 6 | 25 974 | 26,41% | 1,264 | 4,079 | 0,245 | 6 367 |
| 2022 | 7 | 29 266 | 26,41% | 1,264 | 5,156 | 0,194 | 5 676 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 0 |

Требуемый критерий IRR > k соблюдается.

3. Период окупаемости проекта

Срок окупаемости - это время выхода аккумулированного денежного потока из зоны отрицательных значений, т.е. обращается в ноль.

| Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2016 | 1 | -109 013 | 14,1% | 1,14 | 1,141 | 0,876 | -95 523 |
| 2017 | 2 | 69 412 | 13,0% | 1,13 | 1,290 | 0,775 | 53 828 |
| 2018 | 3 | 27 786 | 12,5% | 1,12 | 1,451 | 0,689 | 19 155 |
| 2019 | 4 | 25 258 | 12,8% | 1,13 | 1,637 | 0,611 | 15 433 |
| 2020 | 5 | 22 935 | 12,8% | 1,13 | 1,846 | 0,542 | 12 427 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 5 320 |

NPV (4 года) = -7 107 тыс. руб.      NPV (5 лет) = 5 320 тыс. руб.

NPV (5 лет) - NPV (4 года) = 12 427 тыс. руб.

12 427 тыс. руб. / 12 месяцев = 1 036 тыс. руб.

NPV (4 года) / 1 036 тыс. руб. = -7 107 тыс. руб. / 1 036 тыс. руб. = 6,86 месяцев

6,9 месяца / 12 месяцев = 0,575

NPV (4,57 лет) = 0

DPP (дисконтируемый срок окупаемости) = 4,57

4. Индекс доходности

Индекс прибыльности - критерий оценки инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления суммарного чистого денежного потока на величину первоначальных инвестиций. Индекс прибыльности является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

PI> 1 — инвестиции доходны и приемлемы в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования;

PI < 1 — инвестиции не способны генерировать требуемую ставку отдачи и неприемлемы;

PI = 1- рассматриваемое направление инвестиций в точности удовлетворяет выбранной ставке отдачи, которая равна IRR.

Рассчитывается по формуле:

Где TIC - полные инвестиционные затраты проекта.

PI (индекс доходности) = 1 + 30 320 / 128 097 = 1,24

Требуемый критерий PI > 1 соблюдается.

Таким образом, оценка экономической эффективности проекта проводится за период 6 лет (срок окупаемости (≈ 5 лет) + 1 год).

1. Критерий чистой приведенной стоимости Проекта (NPV).

| Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2016 | 1 | -109 013 | 14,1% | 1,14 | 1,141 | 0,876 | -95 523 |
| 2017 | 2 | 69 412 | 13,0% | 1,13 | 1,290 | 0,775 | 53 828 |
| 2018 | 3 | 27 786 | 12,5% | 1,12 | 1,451 | 0,689 | 19 155 |
| 2019 | 4 | 25 258 | 12,8% | 1,13 | 1,637 | 0,611 | 15 433 |
| 2020 | 5 | 22 935 | 12,8% | 1,13 | 1,846 | 0,542 | 12 427 |
| 2021 | 6 | 25 974 | 12,7% | 1,13 | 2,080 | 0,481 | 12 490 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 17 809 |

NPV (за 6 лет) = 17 809 тыс. руб.

Требуемый критерий NPV > 0 соблюдается.

2. Критерий внутренней нормы доходности (IRR).

| Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Период | Денежный поток (FCF) | Ставка дисконта (wacci) | 1+wacci |  |  |  |
| 2016 | 1 | -109 013 | 22,23% | 1,222 | 1,222 | 0,818 | -89 187 |
| 2017 | 2 | 69 412 | 22,23% | 1,222 | 1,494 | 0,669 | 46 460 |
| 2018 | 3 | 27 786 | 22,23% | 1,222 | 1,826 | 0,548 | 15 216 |
| 2019 | 4 | 25 258 | 22,23% | 1,222 | 2,232 | 0,448 | 11 316 |
| 2020 | 5 | 22 935 | 22,23% | 1,222 | 2,728 | 0,367 | 8 407 |
| 2021 | 6 | 25 974 | 22,23% | 1,222 | 3,335 | 0,300 | 7 789 |
| NPV |  |  |  |  |  |  | 0 |

IRR (11 лет)  = 22,23%

Требуемый критерий IRR > k соблюдается.

3. Индекс доходности (PI).

PI (индекс доходности) = 1 + 17 809 / 128 097 = 1,14

Требуемый критерий PI > 1 соблюдается.

Инвестиционный проект соответствует всем критериям экономической эффективности.

Расчет показателя бюджетной эффективности Проекта

Бюджетная эффективность в соответствии с постановлением № 319-П рассчитывается как отношение суммы планируемых к уплате налоговых и иных платежей в консолидированный бюджет Камчатского края, обусловленных реализацией Проекта, к объему средств, предоставляемых на срок действия договора о предоставлении финансовой поддержки.

Проект предусматривает следующее распределение налогов по бюджетам различных уровней:

| Налоговые отчисления и платежи |  |  |  | ФБ | КБ | МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НДС | % | 100% | 100% | - | - |
|  | Налог на прибыль | % | 100% | 10% | 90% |  |
|  | Налог на имущество | % | 100% | - | 100% | - |
|  | НДФЛ | % | 100% | - | 70% | 30% |
|  | Транспортный налог | % | 100% | - | 100% | - |
|  | Страховые взносы | В полном объеме уплачиваются во внебюджетные фонды |  |  |  |  |

Объем налоговых поступлений за период 2016-2026 гг. представлен в таблице «Распределение налогов и платежей по уровням бюджета».

В соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» государственная поддержка предоставляется инвесторам на период окупаемости, который по инвестиционному проекту «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» составит 4,57 лет (DPP, дисконтированный срок окупаемости).

Расчет объема государственной поддержки, на которую претендует ЗАО «Агротек Холдинг» в соответствии с Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности», в виде финансовых мер представлен в следующих таблицах:

1. Налоговые льготы по налогу на имущество – таблица «Расчет объема налоговых льгот»;

2. Субсидии на уплату процентов – таблица «Расчет объема субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту».

Таблица «Распределение налогов и платежей по уровням бюджета» согласно финансовой модели инвестиционного проекта и с учетом корректировок Минэкономразвития Камчатского края (тыс. руб.)

| Распределение налогов между бюджетами с учетом статуса особо значимого инвестиционного проекта |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | НДС | (12 217) | (3 815) | 4 848 | 5 065 | 5 053 | 5 556 | 7 076 | 7 076 | 7 076 | 7 076 | 7 076 | 39 871 |
| Федеральный бюджет | Налог на прибыль | - | 578 | 278 | 272 | 264 | 393 | 524 | 518 | 524 | 525 | 616 | 4 492 |
| Региональный бюджет | Налог на прибыль | - | 5 200 | 2 501 | 2 449 | 2 377 | 3 537 | 4 715 | 4 666 | 4 714 | 4 725 | 5 542 | 40 427 |
| Региональный бюджет | Налог на имущество | - | - | - | - | 556 | 1 233 | 1 173 | 1 113 | 1 053 | 993 | 933 | 7 052 |
| Региональный бюджет | НДФЛ | - | 393 | 480 | 561 | 648 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 6 013 |
| Региональный бюджет | Транспортный налог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | НДФЛ | - | 168 | 206 | 240 | 278 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 2 577 |
| Внебюджетные фонды | Страховые взносы | - | 1 219 | 1 507 | 1 771 | 2 059 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 19 056 |
| Итого |  | (12 217) | 3 744 | 9 821 | 10 358 | 11 235 | 13 737 | 16 507 | 16 392 | 16 386 | 16 338 | 17 186 | 119 488 |
| Итого федеральный бюджет |  | (12 217) | (3 237) | 5 126 | 5 337 | 5 317 | 5 949 | 7 600 | 7 595 | 7 600 | 7 601 | 7 692 | 44 363 |
| Итого региональный и местный бюджет |  | - | 5 762 | 3 188 | 3 250 | 3 859 | 5 706 | 6 824 | 6 714 | 6 702 | 6 654 | 7 411 | 56 069 |
| Итого внебюджетные фонды |  | - | 1 219 | 1 507 | 1 771 | 2 059 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 2 083 | 19 056 |

Таблица «Расчет объема налоговых льгот» согласно финансовой модели инвестиционного проекта и с учетом корректировок Минэкономразвития Камчатского края (тыс. руб.)

| Налог на имущество | льгота до 5 лет | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя стоимость ОС | 0,0% | - | 66 939 | 64 211 | 61 484 | 58 756 | 56 028 | 53 301 | 50 573 | 47 846 | 45 118 | 42 391 | Х |
| с учетом льготы по налогу |  | - | - | - | - | 556 | 1 233 | 1 173 | 1 113 | 1 053 | 993 | 933 | 7 052 |
| без льготы по налогу | 2,20% | - | 1 473 | 1 413 | 1 353 | 1 293 | 1 233 | 1 173 | 1 113 | 1 053 | 993 | 933 | 12 026 |
| ИТОГО льготы (расчет Агротек) |  | - | 1 473 | 1 413 | 1 353 | 1 293 | 1 233 | - | - | - | - | - | 6 763 |
| ИТОГО льготы (в соответствии с ч.4 ст.6 Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129) |  | - | 1 473 | 1 413 | 1 353 | 737 | - | - | - | - | - | - | 4 976 |

Таблица «Расчет объема субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту» согласно финансовой модели инвестиционного проекта и с учетом корректировок Минэкономразвития Камчатского края (тыс. руб.)

| Кредитная линия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение кредита (108 680 тыс. руб., % ставка - 12,9% год.) | 108 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 680 |
| Выплата процентов | 8 255 | 12 434 | 10 431 | 8 429 | 6 426 | 4 423 | 2 420 | 209 | - | - | - | 53 026 |
| Выплата основной суммы долга | 3 881 | 15 526 | 15 526 | 15 526 | 15 526 | 15 526 | 15 526 | 11 644 | - | - | - | 108 680 |
| Задолженность по кредиту | 104 798 | 89 273 | 73 747 | 58 221 | 42 696 | 27 170 | 11 644 | 0 | - | - | - | Х |
| Субсидии на уплату процентов (7% год.) (расчет Агротек) | 4 479 | 6 747 | 5 660 | 4 574 | 3 487 | 2 400 | 1 313 | - | - | - | - | 28 661 |
| Субсидии на уплату процентов (7% год.) (в соответствии с ч.4 ст.6 Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129) | 4 479 | 6 747 | 5 660 | 4 574 | 1 988 | - | - | - | - | - | - | 23 448 |

Расчет бюджетной эффективности

|  | Значение | Выполнение критерия «БЭ > 1» |
| --- | --- | --- |
| Общие налоговые поступления и иные платежи, тыс. руб. | 119 488 |  |
| Общие налоговые поступления и иные платежи в консолидированный бюджет Камчатского края, тыс. руб. | 56 069 |  |
| Налоговые льготы по налогу на имущество, тыс. руб. | 4 976 |  |
| Субсидии на уплату процентов | 23 448 |  |
| Бюджетная эффективность | 1,97 | выполняется |

Требуемый критерий бюджетная эффективность > 1 соблюдается.

Вклад инвестиционного проекта в ВРП Камчатского края

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | продолжение таблицы… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBITDA (лист ОПУ) | (14 432) | 20 782 | 24 598 | 23 394 | 22 079 | 27 603 |  |
| Sal (лист - Затраты, раздел - группировка затрат по экономическим элементам, строка - оплата труда) | 0 | 4 320 | 5 280 | 6 160 | 7 120 | 7 200 |  |
| Rent (лист - Затраты, раздел - Администрация, строка аренда земли) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| VA - добавленная стоимость | 0 | 25 102 | 29 878 | 29 554 | 29 199 | 34 803 |  |

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBITDA (лист ОПУ) | 33 235 | 32 062 | 32 120 | 32 182 | 32 182 | 265 805 |
| Sal (лист - Затраты, раздел - группировка затрат по экономическим элементам, строка - оплата труда) | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 66 080 |
| Rent (лист - Затраты, раздел - Администрация, строка арендная плата) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA - добавленная стоимость | 40 435 | 39 262 | 39 320 | 39 382 | 39 382 | 346 317 |

При выходе на проектную мощность среднегодовой вклад инвестиционного проекта в ВРП Камчатского края составит 35 691 тыс. рублей.

Социальный эффект проекта

Реализация инвестиционного проекта по капитальному ремонту здания для размещения цеха по первичной переработке скота связана с рядом социальных аспектов, а именно:

- создание 14 дополнительных рабочих мест на вновь создаваемых объектах на территории Камчатского края;

- поддержание доступного уровня цен на территории Камчатского края на охлажденное мясо;

- обеспечение продовольственной безопасности Камчатского края.

При рассмотрении бизнес-плана инвестиционного проекта отдельное внимание уделено следующим моментам:

1) анализ чувствительности проекта демонстрирует устойчивость к изменению объема выручки: при сокращении ее объемов на 15% величина чистого дисконтированного дохода остается положительной.

Для проекта «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края» точка безубыточности (минимальный объем производства) находится на уровне ниже 80% от максимального объема производства.

2) использование в расчетах низкой величины процентной ставки по кредитам в размере 12,9% годовых.

Данная ставка используется в расчетах с учетом участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044, согласно которой размер процентной ставки не должен превышать уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ + 2,5%. При этом, учитывая предоставление субсидий по уплате процентов, эффективная процентная ставка на период окупаемости будет равняться 5,9% годовых (7% годовых – возмещение из регионального бюджета).

Вывод: по результатам проверки показателей экономической эффективности отклонений от показателей бизнес-плана не обнаружено. Оценка экономической эффективности на период окупаемости + 1 год показала соответствие ее показателей требуемым критериям.

Бюджетная эффективность удовлетворяет установленному нормативу, расчеты объема государственной поддержки скорректированы Минэкономразвития Камчатского края на период окупаемости проекта (в соответствии с требованиями части 4 статьи 6 Закона Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»).

Социальный эффект соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Камчатского края.

Объем инвестиционных вложений составляет 128 097 тыс. рублей, оценивается как достаточный и удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 2.1. части 2 постановления № 319-П (объем инвестиций превышает 100 млн. рублей, I группа муниципальных образований в Камчатском крае, Елизовский муниципальный район).

Факторов непреодолимой силы, препятствующих реализации проекта, по итогам рассмотрения представленных документов не выявлено.

Считаем возможным вынесение вопроса о присвоении инвестиционному проекту «Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п.Нагорный Елизовского района Камчатского края» статуса особо значимого инвестиционного проекта на заседание Инвестиционного совета Камчатского края и предоставление следующих мер финансовой поддержки на период окупаемости проекта (DPP, дисконтированный срок окупаемости):

- налоговые льготы по налогу на имущество в соответствии с Законом Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае»:

- 2017 год – 0% (1 473 тыс. рублей);

- 2018 год – 0% (1 413 тыс. рублей);

- 2019 год – 0% (1 353 тыс. рублей);

- 2020 год – 0% (737 тыс. рублей),

ИТОГО – 4 976 тыс. рублей.

- субсидии на уплату процентов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П «Об утверждении порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края»:

- 2016 год – 4 479 тыс. рублей;

- 2017 год – 6 747 тыс. рублей;

- 2018 год – 5 660 тыс. рублей;

- 2019 год – 4 574 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 988 тыс. рублей,

ИТОГО – 23 448 тыс. рублей

Общий объем государственной поддержки за указанный период составит 28 424 тыс. рублей.

ВРИО Министра	Д.А. Коростелев

Исп.

Виталий Иванович Решетняк

(4152) 42-58-76

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра экономического развития,

предпринимательства и торговли

Камчатского края	О.В. Герасимова