Таблица 2

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года

| Отрасль/комплекс отраслей | Наименование проекта | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  | Источник информации (полное название стратегии или программы) | Срок реализации | Стадия реализации (описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Региональный и муниципальный бюджеты | Внебюджетные средства | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и модернизация береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с глубокой степенью переработки | 0,00 | 243,03 | 1 654,83 | 1 897,86 | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы», ГП* Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П (далее – Программа), в 2015 году были выделены средства краевого бюджета в объеме 24 268,919 тыс.руб. на реализацию 6 инвестиционных проектов: 1) «Строительство высокотехнологического рыбоперерабатывающего комплекса суточной производительностью 360 т/сут. в п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ООО «Лойд-Фиш»); 2) «Строительство высокотехнологичного завода мощностью 280 тонн готовой продукции в сутки в п. Ивашка, Карагинского района, Камчатского края» (ООО «Восточный берег»); 3) «Строительство и модернизация рыбоконсервного цеха на территории ОАО «Озерновский РКЗ № 55», в пос. Озерновский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края» (ОАО «Озерновский РКЗ № 55»); 4) «Модернизация высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью 170 тонн в сутки на реке Хайлюля, Карагинского района, Камчатского края, модернизация и капитальный ремонт судов, предназначенных для осуществления рыболовства и транспортировки рыбопродукции» (ООО «Корякморепродукт»); 5) «Реконструкция и модернизация рыбоперерабатывающей сезонной базы на реке Облуковина Соболевский район, Камчатский край» (ООО «Камчатморепродукт»); 6) «Приобретение холодильного оборудования» (ООО «Тымлатский рыбокомбинат»). |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство, приобретение и модернизация рыбопромыслового флота | 0,00 | 53,67 | 784,34 | 838,00 | ДКЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы», ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» | 2013-2020 гг. | В рамках реализации Программы в 2015 году были выделены средства краевого бюджета в объеме 3 007,557 тыс.руб. на реализацию 2 инвестиционных проектов: 1) «Приобретение судна РС «Алексей Дымских» (OOO «Колхоз Октябрь»); 2) «Приобретение и модернизация рыбопромысловых судов, предназначенных для осуществления прибрежного рыболовства и транспортировки рыбопродукции» (ООО «Корякморепродукт»). |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство и реконструкция инфраструктурных объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство рыбного рынка | 0,00 | 0,00 | 275,80 | 275,80 | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2015-2020 гг. | Реализации инвестиционного проекта не начиналась |
| Рыбопромышленный комплекс | Реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах морского порта Петропавловск-Камчатский, расположенных в населенных пунктах п. Октябрьский, п. Тиличики, п. Усть-Камчатск, п. Крутогоровский, с. Никольское) | 1 510,30 | 0,00 | 0,00 | 1 510,30 | Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 гг.)» | 2013-2018 гг. | В целях реализации мероприятий по реконструкции морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту Петропавловск-Камчатский (с учетом участков пункта пропуска в морских терминалах, расположенных в населенных пунктах с. Усть-Хайрюзово, п. Крутогоровский, п. Октябрьский, п. Озерновский, п. Усть-Камчатск, п. Оссора, п. Тиличики, с. Пахачи, с. Никольское) в рамках подготовки информации к совещанию по вопросу организации контроля в 8 сезонных терминалах морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, прошедшему в Федеральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации в апреле 2015 года, озвучена позиция Камчатского края относительно того, что принимая во внимание сокращение рассматриваемых расходов федерального бюджета на 2015 год, провести первоочередную реконструкцию участков пункта пропуска, расположенных в п. Октябрьский, п. Тиличики, с. Никольское, с обязательным сохранением планов по реконструкции пунктов пропуска, расположенных в п. Крутогоровский, п. Усть-Камчатск, а также сохранением предусмотренного финансирования в размере 1 510,3 млн руб.; В настоящий момент проводится работа по уточнению планов и возможных прогнозных оценок пропускной способности морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский и его терминалов с учётом вступления в силу Федерального закона от 31.12.2014 № 504-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство причальной стенки | 0,00 | 0,00 | 35,23 | 35,23 | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года | 2014 г. | Проект реализован в 2014 году в соответствии с запланированным объемом внебюджетного финансирования |
| Рыбопромышленный комплекс | Развитие аква- и марикультуры, всего в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство лососевых рыбоводных заводов | 0,00 | 58,95 | 2 548,00 | 2 606,95 | ГП Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы» | 2014-2020 гг. | Принятие постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» позволило приступить к формированию необходимой региональной правовой базы и практическому созданию условий для развития аквакультуры на территории Камчатского края. Так, приказом Министерства от 19.05.2015 № 35-м в регионе образована Комиссия по определению границ рыбоводных участков в Камчатском крае. Результатом работы Комиссии в 2015 году стало определение по заявлению заинтересованного инвестора границ рыбоводного участка на реках Мамикинваям и Утуваям Карагинского муниципального района (приказ Министерства от 19.11.2015 № 83-м). По итогам конкурсных процедур, которые в соответствии с установленными требованиями должно провести Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, будет определен победитель, с которым будет заключен договор пользования рыбоводным участком, и который сможет приступить к реализации инвестиционного проекта по строительству ЛРЗ. В 2015 году Министерством проведена актуализация Перечня потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по развитию аквакультуры на территории Камчатского края. Основная часть потенциальных инвесторов готова приступить к реализации намеченных проектов. |
| Рыбопромышленный комплекс | Строительство федеральных лососевых рыбоводных заводов | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,00 | Предложение о включении в проект ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2015-2020 годах и на период до 2023 года» (5 федеральных заводов) | 2015-2020 гг. | В соответствии с протокольными решениями Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, вынесенных по итогам заседания в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, проведенных 14-15 октября 2014 года, Министерством рыбного хозяйства Камчатского края были подготовлены и направлены в адрес Министерства сельского хозяйства России и Федерального агентства по рыболовству соответствующие предложения и обосновывающие материалы о включении мероприятий по строительству 5 федеральных рыбоводных заводов на территории Камчатского края с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 1 115 млн рублей в Подпрограмму 7 «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В декабре 2015 года от указанных федеральных органов государственной власти были получены ответы о невозможности включения мероприятий в рассматриваемую государственную программу Российской Федерации ввиду отсутствия дополнительного финансирования и снижения объемов ее ресурсного обеспечения. |
| Рыбопромышленный комплекс | Плавучий комплекс для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года, Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2015-2020 гг. | Проект «Плавучий комплекс для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом» (инициатор проекта – РА «Пасифик Маркет») размещен в Банке данных инвестиционных объектов Камчатского края в разделе «Планируемые к реализации». По состоянию на 01.01.2016 проведена актуализация паспорта проекта, о чем информация направлена в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (письмо от 15.01.2016 № 28.01-27/34). К реализации проекта не приступили по причине отсутствия инвесторов. |
| Рыбопромышленный комплекс | Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 745,00 | Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года, Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2015-2018 гг. | Проект «Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская» (инициатор проекта - ООО «Авача-Трал») размещен в Банке данных инвестиционных объектов Камчатского края в разделе «Планируемые к реализации». По состоянию на 01.01.2016 проведена актуализация паспорта проекта, о чем информация направлена в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (письмо от 15.01.2016 № 28.01-27/34). По информации предприятия к реализации проекта не приступили по причине отсутствия инвесторов. В настоящее время ООО «Авача-Трал») прорабатывает проект и собирает дополнительные материалы по закупке оборудования, а также осуществляет поиск инвесторов. |
| Энергетика | Проведение НИР по системному исследованию потенциальных геотермальных источников, проведение разведочных работ | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2013-2020 гг. | Разработано техническое задание (ТЗ) на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование тепловых ресурсов Авачинской геотермальной системы с целью их использования для теплоснабжения близлежащих населенных пунктов Камчатского края» |
| Энергетика | Разработка ТЭО и ПД по строительству мГЭС на р. Кававля | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Предложение Министрества ЖКХ и энергетики Камчатского края | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Строительство мГЭС на р. Кававля | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. |  |
| Энергетика | Разработка ПД по строительству Жупановской ГЭС-1 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Предложение Министрества ЖКХ и энергетики Камчатского края | 2015-2020 гг. | Неоднозначность в дальнейшей работе по реализации проекта связана с рекомендациями Президента Российской Федерации В.В. Путина о преждевременном начале строительства Жупановской ГЭС-1 |
| Энергетика | Строительство Жупановской ГЭС-1 Nуст = 270 МВт | 20 534,00 | 8 686,50 | 57 642,00 | 86 862,50 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2018-2023 гг. |  |
| Энергетика | Строительство энергоустановки на вторичном паре на Мутновской ГеоЭС энергоблока мощностью 13 МВт двумя очередями (8 и 5 МВт) | 0,00 | 260,00 | 2 500,00 | 2 760,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2018 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ВЛ 220 кВ «МГеоЭС - Толмачевские ГЭС - п/с Апача» | 0,00 | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2019 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ВЛ 35 кВ «Крапивная -Козыревск» | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Строительство ВЛ «Тиличики» 0,38кВ с модернизацией внутрипоселковых сетей | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Реконструкция электрических сетей 0,4-6 кВ п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 40,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Реконструкция ВЛ 35 кВ «Манилы - Каменское» | 250,00 | 50,00 | 100,00 | 400,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Начаты проектно-изыскательские работы. В 2016 году планируется проведение дополнительных геодезических изысканий под опоры ВЛ. |
| Энергетика | Схема теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом перевода потребителей Камчатских ТЭЦ-1,2 на электроотопление | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | Предложение Министрества ЖКХ и энергетики Камчатского края | 2018-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ветро-дизельного комплекса в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 401,40 | 401,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | 19 марта 2014 года между Правительством Камчатского края, ОАО «РАО Энергетические системы Востока», японскими компаниями: NEDO, MITSUI, KOMAI подписаны: декларация о намерениях и меморандум о взаимопонимании, по строительству в п. Усть-Камчатск ветряной электрической станции (далее - ВЭС) мощностью 900 кВт (3 ВЭУ KWT 300). Во исполнение данных соглашений стороны осуществляют совместную работу по строительству данной ВЭС. Выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК в п. Усть-Камчатск (2 этап). 29.12.2015 ВДК введен в эксплуатацию. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Манилы Пенжинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 213,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Манилы, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Пахачи Олюторского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Пахачи, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Оссора Карагинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 211,41 | 211,41 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Манилы, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в сельском поселении «с. Тиличики» Олюторского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 451,71 | 451,71 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы в с. Тиличики, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. В 2015 г. начата работа по подготовке проектирования ВДК в с. Тиличики. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в городском округе «посёлок Палана» | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 291,70 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | Установлены специализированные ветроизмерительные комплексы, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. АО «ЮЭСК» (дочернее предприятие ПАО «Камчатскэнерго») в рамках Инвестиционной Программы реализует мероприятие «Обоснование инвестиций применения объектов ВИЭ для реконструкции системы электроснабжения п. Палана». В настоящее время - процедура оформления земельного участка для организации гидрометеорологического поста. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с.Усть-Харюзово Тигильского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | В 2014 г. установлены специализированные ветроизмерительные комплексы с. Усть-Хайрюзово, выполнено обоснование инвестиций по строительству ВДК. |
| Энергетика | Установка ветро-дизельного комплекса в с. Апука Олюторского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 128,30 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2011-2020 гг. | Реализации инвестиционного проекта не начиналась. |
| Энергетика | Разработка Схемы газификации Петропавловск-Камчатского городского округа | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Предложение Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | 2015-2020 гг. | Реализация мероприятия в настоящее время не целесообразна, в связи с отсутствием ресурсного обеспечения перспективных объектов газификации природным газом со стороны газодобывающей компании. |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в п. Лесная Тигильского муниципального района | 110,90 | 5,80 | 0,00 | 116,70 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Воямполка Тигильского муниципального района | 39,70 | 2,30 | 0,00 | 42,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Установка дизельной электростанции в с. Харюзово Тигильского муниципального района | 51,60 | 2,90 | 0,00 | 54,50 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Строительство ДЭС быстровозводимого типа 8 МВт в с. Тиличики | 210,00 | 90,00 | 0,00 | 300,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Энергетика | Электроснабжение перспективных площадок ТОСЭР «Камчатка» | 1 650,01 | 86,84 | 0,00 | 1 736,85 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. | Площадка «Зеленовские озерки» - проводятся закупочные процедуры по обеспечению инженерной инфраструктурой для электроснабжения площадки. Данные мероприятия внесены в инвестиционную программу ПАО «Камчатскэнерго». Проводятся конкурсные процедуры по выбору проектной организации. |
| Энергетика | Электроснабжение Агропромпарка в п. Нагорный | 726,80 | 38,25 | 0,00 | 765,05 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. | Реализация проекта приостановлена ввиду отсутствия резидентов |
| Энергетика | Реконструкция резервной ДЭС п/с «Озерная» ОАО «Паужетская ГеоЭС» с увеличением установленной мощности. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2017 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8МВат/час за счёт бурения двух промысловых скважин. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2018 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Реконструкция теплоизоляционного покрытия паропроводов системы сбора и доставки пара Паужетского месторождения парогидротерм | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8МВат/час за счёт бурения двух промысловых скважин. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2018 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Реконструкция теплоизоляционного покрытия паропроводов системы сбора и доставки пара Паужетского месторождения парогидротерм | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Энергетика | Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», ПС 110/10 кВ «Сероглазка», ПС 110/10 кВ «Тундровая» | 1 825,00 | 202,78 | 0,00 | 2 027,78 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | ПС 110/35/10 кВ «Молодежная», ПС 110/10 кВ «Тундровая»: разработана проектная документация за счет средств краевого бюджета (строительство объектов запланировано на 2017). 3 кв. 2016 года – запланировано получение государственной экспертизы на проект строительства ПС 110/10 кВ «Тундровая». ПС 110/10 кВ «Сероглазка»: разрабатывается проектная документация. |
| Энергетика | Инвестиционные проекты филилала ОАО «Камчатскэнерго» ЦЭС в части развития сетевого комплекса | 0,00 | 0,00 | 5 525,16 | 5 525,16 | По данным ОАО «Камчатскэнерго» | 2014-2020 гг. | Реализуются следующие мероприятия в рамках Инвестиционной Программы ПАО «Камчатскэнерго»: - Реконструкция ПС 35/10/6 «Водозабор»; - Реконструкция ПС 110/10 «КСИ»; - Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Крашенинникова»; - Строительство ВЛ-35 кВ от ПС-35/10 кВ «Коряки» до зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942; - Сооружение ВЛ 110 кВ для обеспечения электроснабжением ПС 110/6 «Чайка», ПС 110/6 «Богатыревка», ПС 110/6 «Стеллера». |
| Минерально-сырьевой комплекс | Создание на базе Кеткинского месторождения термоминеральных вод бальнеологического комплекса | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2014-2016 гг. |  |
| Минерально-сырьевой комплекс | Серебряная природная питьевая вода Камчатки в бухте «Русская» | 0,00 | 0,00 | 1 414,07 | 1 414,07 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2015-2018 гг. | Проект исключен из Перечня инвестиционных проектов решением Отраслевой группы Инвестиционного Совета Камчатского края по развитию минерально-сырьевого комплекса. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы в целях поисков и оценки месторождения строительного песка на перспективной площади в Елизовском муниципальном районе (поселки Начики-Сокоч) | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2016-2017 гг. | Контракт на выполнение работ не заключен. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Проведение прогнозно-ревизионных работ по поискам общераспространенных полезных ископаемых на территории Камчатского края | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 6,44 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2013-2015 гг. | Реализация проекта завершена, по результатам проведения работ составлен отчет с выработкой рекомендаций по лицензированию участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), создан автоматизированный информационный банк данных месторождений, проявлений, перспективных площадей ОПИ. Составлен каталог месторождений и проявлений торфа. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Усть-Большерецкого района Камчатского края (Озерновское) | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2014-2016 гг. | Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края заключен контракт с АО «Камчатгеология» на выполнение работ, № 35/15 от 23.12.2015, срок контракта 2015-2017 гг. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Карагинского района Камчатского края (с.Вывенка, с. Ивашка) | 0,00 | 25,59 | 0,00 | 25,59 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2013-2015 гг. | Реализация проекта завершена, в результате проведенных поисково-разведочных работ выявлены источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующие требованиям СанПин, на Государственный баланс по состоянию на 01.11.2015 на 25-летний срок эксплуатации поставлены на учет запасы питьевых подземных вод по категории С1 по Вывенской площади в количестве 191,8 м3/сут; по Ивашшкинской площади - 274 м3/сут. Поисково-разведочные скважины переданы по акту приема-передачи администрации сельского поселения. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Пенжинского района Камчатского края (с. Каменское, с. Манилы) | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2016-2017 гг. | Контракт на выполнение работ не заключен. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Олюторского муниципального района Камчатского края с.Апука, с. Ср. Пахачи) | 0,00 | 28,34 | 0,00 | 28,34 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2016-2017 гг. | Реализация проекта завершена, в результате проведенных поисково-разведочных работ в с. Апука выявлены источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующие требованиям СанПин, на Государственный баланс по состоянию на 01.11.2015 на 25-летний срок эксплуатации поставлены на учет запасы питьевых подземных вод по категории С1 по Апукинской площади в количестве 383,6 м3/сут; поисково-разведочная скважина передана по акту приема-передачи администрации сельского поселения. В с.Пахачи ожидаемый положительный результат не достигнут, (пресные питьевые воды соответствующего качества не найдены). |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Тигильского района Камчатского края (с. Воямполка, с Лесная, с Хайрюзово) | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2013-2015 гг. | Работы выполнены, в результате проведенных поисково-разведочных работ выявлены источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующие требованиям СанПин, на Государственный баланс по состоянию на 01.11.2015 на 25-летний срок эксплуатации поставлены на учет запасы питьевых подземных вод по категории С1: по Воямрольской площади в количестве 216 м3/сут; по Лесновской площади - 205,63 м3/сут; по Хайрюзовской площади - 240,19 м3/сут. Поисково-разведочные скважины переданы по актам приема-передачи администрациям сельских поселений. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Быстринского МР района Камчатского края (с. Анавгай) | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 13,70 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2016-2017 гг. | Контракт на выполнение работ не заключен. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Поисковые и оценочные работы на выявление месторождений ПГС на территории Тигильского района (с.Хайрюзово, с.Седанка, с. Тигиль, с. Воямполка, с.Лесная) | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ГП Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014- 2018 годы», подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | 2016-2017 гг. | Контракт на выполнение работ не заключен. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 12 440,00 | 12 440,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2013-2019 гг. | АО «СиГМА» на Озерновском рудном поле проведен полный комплекс геологоразведочных работ, инженерных изысканий и проектных работ с оперативным подсчётом запасов золота и серебра по участкам «БАМ» и «Хомут». На месторождении возведен вахтовый поселок и приобретено современное оборудование, объем разведанных ресурсов, подтвержденный международным аудитом, составил 107 тонн золота. Вложения инвестиций в Проект за счет акционеров компании за период с 2010 по 2015 г. составили 3 млрд. рублей. В настоящее время заключены договоры на поставку основных материалов и ответственных строительных конструкций для строительства автодороги - ГСМ, металлоконструкции для сталедеревянных мостов, металло-гофрированные трубы для водопропусков, арматура, метизы, лесоматериалы для строительства деревянных мостов. Для обеспечения транспортной доступности к объектам строительства выполнено обустройство автозимника протяженностью 110км. Заключен договор с проектным институтом на разработку рабочей документации для строительства автодороги. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината «Бараньевский» (месторождения Бараньевское, Угловое, Золотое, Кунгурцевское) | 1 350,00 | 0,00 | 11 595,00 | 12 945,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2013-2018 гг. | На месторождении Бараньевское: разработана общая стратегия освоения месторождения, выбран оптимальный вариант трассы от площадки месторождения до промплощадки действующей обогатительной фабрики Агинского ГОК; выбраны места отбора технологических проб для проведения исследований по радиометрической сепарации руд месторождения В 2015 году за счет средств АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» на проектно-изыскательские работы по трассе автодороги к месторождению Бараньевское предоставлены заемные денежные средства в объеме 15 млн. рублей с процентной ставкой 11,5%. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного предприятия «Кумроч» | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2013-2022 гг. | Проводятся геологоразведочные работы. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Рудник «Золотое» | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2011-2014 гг. | Проект реализован. Рудник на месторождении Золотое (ЗАО «Камчатское Золото») введен в действие, ведётся добыча руды, переработка которой осуществляется на Агинском ГОКе. За 1 квартал 2016 года на месторождении Кунгурцевское добыто и переработано на Агинском ГОКе 7,59 тыс. т руды, выпуск товарного золота составил 85,13 кг. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Рудник на месторождении Оганчинское | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2013-2018 гг. | Проводятся геологоразведочные работы. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Создание производства нанодисперсного диоксида кремния на основе гидротермальных растворов | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2015-2020 гг. | Реализация проекта не начиналась. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Промышленное освоение Ягоднинского месторождения природных цеолитов | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | месторождение Ягоднинское находится в нералспределенном фонде недр |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторождении золота «Родниковое» | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2017-2020 гг. | месторождение Родниковое находится в нералспределенном фонде недр. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Шануч | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2015-2018 гг. | ЗАО НПК «Геотехнология» в 2015 году возобновило работу на ГОК Шануч после длительного простоя, связанного с финансово-экономическими и организационными трудностями. За 1 квартал 2016 года предприятием добыто 1335,9 т рудоконцентрата с 6% содержанием никеля. В настоящее время в ГКЗ (г. Москва) рассматриваются материалы по увеличению запасов ПИ, после чего будет разработан проект строительства фабрики. Предполагаемый срок начала строительства - 2018 год. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство горно-обогатительного комбината Аметистовый | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2011-2015 гг. | АО «Аметистовое» на Аметистовом золоторудном месторождении за 1 квартал 2016 года добыто 743 кг золота и 1,66 т серебра. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка Крутогоровского месторождения | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | месторождение Крутоговровское находится в нералспределенном фонде недр. Аукцион на право пользования недрами Крутогоровского месторождения, объявленный в 1 квартале 2016 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Разработка газоконденсатных месторождений | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Стратегия добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года | 2013-2018 гг. | ОАО «Камчатгазпром» разрабатывает Кшукское и Нижне-Квакчикское ГКМ в рамках текущей производственной деятельности Соболевский р-он) В 2015 г. геологоразведочные работы на Северо-Колпаковском участке не проводились. На Северо-Колпаковском месторождении утверждены запасы газа месторождения газ С1 - 2,073 млрд. м3 , С2 - 6,3 млрд. м3. |
| Минерально-сырьевой комплекс | Строительство Камчатского горно-металлургического комбината | 0,00 | 0,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2014-2016 гг. | ООО «Нано Тех» Разрабатывает проект на промышленную добычу титаномагнетитового песка с месторождения годовым потребление в 1 000 000 тонн; Получает все согласования на: отвод земли под месторождение от администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; транспортный проезд на месторождения; строительство мостов и переходов через протоки реки Таенка; выполнение природоохранных мероприятий; размещение технологической линии под обогащение на месторождении; площадки под складирование сырья, строительного песка и концентрата. |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2013-2016 гг. | Реализация проекта до настоящего времени не начиналась. Наличие земельного участка - имеются две производственные базы, необходимо приобрести под реконструкцию базы в п. Атласово, п. Мильково и г. Елизово. |
| Лесоперерабатывающая промышленность | Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае | 0,00 | 0,00 | 2 476,00 | 2 476,00 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2014-2020 гг. | Разработана концепция инвестиционного проекта (согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»). Для реализации проекта планируется выделить лесные участки ОГУ «Ключевское», ОГУ «Атласовское» и ОГУ «Мильковское» Камчатского края. Проект создания производства комплексной переработки древесного сырья на ООО «КамИт» осуществляется инициатором проекта — ООО «КамИт». Схема финансирования проекта предполагает долевое финансирование средствами инвестора в 2015-2016 гг. Для ускорения срока окупаемости и снижения затрат на реализацию проекта предусматривается в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами Камчатского края применение льгот по налогам и другим платежам. В первую очередь это относится к таможенным пошлинам и НДС на ввозимое импортное оборудование, удельный вес которого составляет около 20% от общей стоимости проекта или 200 млн. рублей, в том числе отдельные виды оборудования, не производимые в России. Проводятся переговоры с потенциальными инвесторами. |
| Агропромышленный комплекс | Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный Елизовского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2015-2017 гг. | Подготовлена презентация проекта. Разработан бизнес-план, ТЭО в ценах 2015 года. Готова финансовая модель проекта. Заключен договор на проектирование, но ввиду ограничений обеспечения газом работы по проектированию не закончены. Заключен договор аренды земельного участка сроком до 15.04.2030 г для строительства тепличного комплекса, срок окончания проведения инженерно-изыскательских работ. Ведется работа по получению лимитов энергоресурсов. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса Елизовского муниципального района (тепличное хозяйство) (ООО «Зеленая ферма») | 0,00 | 0,00 | 1 541,50 | 1 541,50 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2015-2018 гг. | На стадии заключения находится Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (проект), с учетом предложений инициатора проекта. Проект направлен в адрес управляющей компании АО «Корпорация развития Дальнего Востока». |
| Агропромышленный комплекс | Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действующего сельхозпредприятия СХПК «Заозерный» (молочное животноводство) | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2013-2018 гг. | Закончена реконструкция и капитальный ремонт коровника на 320 голов, приобретено 4 робота-дояра системы ДеЛаваль, система навозоудаления, стойловое оборудование, приобретена сельхозтехника. Создано 21 рабочее место. |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки создания нового предприятия на базе бывшего совхоза «Крутобереговский» (животноводческий комплекс с молокозаводом) | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2015-2020 гг. | В настоящее время ведутся строительные работы по возведению скотника. Приобретен модульный молочный завод. |
| Агропромышленный комплекс | Оздоровительный комплекс молочной кухни в г. Петропавловске-Камчатском (ИП Шахмурадян В.А.) | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2013-2017 гг. | Степень готовности объекта - 91%, получено свидетельство о государственной регистрации на незавершенное строительство Получена договоренность с поставщиками оборудования ООО «Оскон», ООО «Профитекс» для производства специализированных продуктов детского и лечебно-профилактического назначения. |
| Агропромышленный комплекс | Модернизация ООО «Петропавловск-Камчатский комбикормовый завод» | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2013-2020 гг. | Составление бизнес плана для получения кредита. Ведется уточнение ТЭО инвестиционного проекта для строительства собственной линии приемки зерна с морского транспорта, разработка ТЭО для модернизации силосного склада готовой продукции, разработка ТЭО для модернизации линии гранулирования, покупка нового оборудования системы контроллеров для модернизации системы АСУ. |
| Агропромышленный комплекс | Камчатский бройлер | 0,00 | 0,00 | 1 708,70 | 1 708,70 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2016-2018 гг. | Идет подборка земельных участков, постановление о согласовании схем расположения с Администрацией ЕМР |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе СХА «Апачинская» (молочное животноводство) | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2014-2020 гг. | Завершена реконструкция животноводческих помещений. Завершается реконструкция молокоприемного пункта. Ведутся переговоры по приобретению оборудования. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство фермы крупного рогатого скота: коровник на 200 голов, телятник на 200 голов, складские помещения для кормов»(МУП «Быстринское») | 0,00 | 0,00 | 466,70 | 466,70 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2014-2018 гг. | Уточняются сроки реализации инвестиционного проекта. Предприятие обанкротилось, собственником имущества ЗАО «Быстринское» является МУП «Быстринское». |
| Агропромышленный комплекс | Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2014-2017 гг. | Ведется работа по строительству родильного отделения на 200 голов. Общестроительные работы выполнены на 60%. Ведутся отделочные работы: - на молочном блоке, доильном зале с блоком бытовых помещений; -на котельной; - родильном отделение, телятнике. |
| Агропромышленный комплекс | Создание цеха по переработке дикоросов в с. Мильково | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2014-2017 гг. | Производство функционирует, выпускает часть запланированной продукции. На данном этапе идет техническое оснащение предприятия. |
| Агропромышленный комплекс | Проект инвестиционной площадки на базе ООО «Апукинское» (завод по переработке продукции оленеводства) | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | Стратегия развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года | 2014-2020 гг. | Оборудование доставленно на место сборки в Олюторский район, шеф-монтаж планируется произвести в июне-июле 2016 г. Ввод в эксплуатацию планируется на август-сентябрь 2016 г. (первый забой). |
| Агропромышленный комплекс | Капитальное строительсво сельскохозяйственного рынка | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 415,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2013-2017 гг. | Земельный участок по адресу пр.Победы, предполагаемый под строительство сельскохозяйственного рынка обеспечен внешней инженерной и транспортной инфраструктурой. Получены технические условия присоединения к электрическим сетям, сетям водоотведения и водоснабжения. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, проведены геолого-разведочные работы, получен градостроительный план, изготовлена проектно-сметная документация, частично произведена вырубка деревьев. Пройдена негосударственная экспертиза объекта капитального строительства, получено положительное заключение, на основании которого получено разрешение на строительства сроком до 23.12.2016 года, порубочный билет сроком до декабря 2015 года. Внесены изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 №294-нд «О правилах землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа». Ведутся подготовительные работы. Определена потребность в инфраструктуре. Ведется работа над корректировкой бизнес плана. |
| Агропромышленный комплекс | Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовский МР) | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2016 г. | Инвестиционный проект в стадии разработки. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство свинокомплекса на 36 000 голов в год в п. Лесном Елизовского района Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2014-2017 гг. | Разработаны бизнес-план и финансовая модель. Получено положительное заключение экспертизы по объектам инфраструктуры и свинокомплексу. Заключены договоры аренды земельных участков № 116А и 117А от 27.05.2015г. Подписаны индикативные условия предоставления кредитных денежных средств. Получено официальное письмо от Минвостокразвития России о допуске проекта к отбору на выделение федеральных денежных средств для объектов инфраструктуры. |
| Агропромышленный комплекс | Создание оптово-розничного логистического (распределительного) центра по переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции и модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО «Хуторок» | 0,00 | 0,00 | 407,35 | 407,35 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2014-2017 гг. | Установлена и подключена КТНП-400 для организации электроснабжения. Определены границы земельного участка торговой площадки, соответствующая её вертикальная планировка. Подготовлен фундамент для строительства концертной сцены и для организации пункта охраны. На 99 га земли заключен договор аренды до 2025 № 131/А от 02.07.10 г., осуществлена планировка территории и подъездных путей, возведена основа под КТПН-400, проведены мелиоративные каналы вокруг площадки. На 316,27 га земли имеется свидетельство о праве собственности 41АВ023637 от 04.09.2008, 41ФВ028001 от 04.09.2008, 41АВ050383 11.06.2009, 41АВ050130 от 23.06.2009, 41АВ050129 от 23.06.2009, договор аренды до 2060 г. № 19 от 23.05.2011, договор аренды до 2019 г. № 27/А от 14.04.2009 г., договор субаренды № 4/12 от 29.11.2011 г. Произведена расчистка территории от мусора, сделан подвод воды, подвод электроэнергии и связи, септик, подъездные пути сформированы. |
| Агропромышленный комплекс | Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2016 г. | Разработаны бизнес-план и финансовая модель Получено положительное заключение экспертизы на объекты инфраструктуры. Для капитального ремонта разрешение на строительство не требуется. Здание и земельный участок, на котором планируется разместить цех первичной переработки скота находится в собственности Подписаны индикативные условия предоставления кредитных денежных средств. Получено официальное письмо от Минвостокразвития России о выделении федеральных денежных средств для объектов инфраструктуры. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство тепличного комплекса (п. Начики, Елизовский МР) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2016-2017 гг. | Реализация инв. проекта приостановлена до улучшения экономической ситуации. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство свинарника на 40 свиноматок и 400 голов молодняка | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | Предложение Администрации Быстринского муниципального района | 2016-2020 гг. | Инвестиционный проект в стадии разработки. |
| Агропромышленный комплекс | Строительство забойного цеха и строительство завода по переработке мяса оленя | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2013-2018 гг. | Данный инвестиционный проект реализован и сдан в эксплуатацию. |
| Агропромышленный комплекс | Создание агропромышленного парка «Нагорный» | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Концепция создания агропромышелнного парка «Нагорный» | 2015-2018 гг. | Инвестиционный проект в стадии разработки. |
| Агропромышленный комплекс | Создание агропромышленного парка «Зеленовские озерки» | 361,60 | 90,40 | 2 450,00 | 2 902,00 | Предварительные расчеты | 2014-2020 гг. | Инвестиционный проект прекращен, территория включена в ТОСЭР «Камчатка» |
| Агропромышленный комплекс | Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью 3400 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2015-2020 гг. | В феврале одобрен кредит банком «ВТБ» на сумму 45 млн. руб. 23 февраля т.г. осуществлен первый забой птицы и продолжается по сегодняшний день. Реализация птицы бройлеров осуществляется на всех точках МПЦ «Юкидим». Цена за 1 кг. мяса курицы составляет 245 руб. В марте заложена очередная партия яйца в кол-ве 20160 шт. |
| Агропромышленный комплекс | Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 0,00 | 0,00 | 713,54 | 713,54 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2015-2019 гг. | На сегодняшний момент решается вопрос по предоставлению земельных участков в п. Термальный Елизовского муниципального района. |
| Пищевая промышленность | Строительство пивоваренного завода | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Банк данных инвестиционных проектов Камчатского края | 2013-2020 гг. | Разработан бизнес план в ценах 2013 года. Проектная документация разработана, получено разрешение на строительство и заключение Государственной Экспертизы. Заключен договор аренды земельного участка сроком до 16.06.2018 г. Есть решение о выделении инвестиций в размере 72 млн. руб. на развитие инфраструктуры, а именно на газо-, водо- энергоснабжения объекта, а также для строительства участка автодороги. |
| Туризм | Бальнеологический комплекс при гостиничной комплексе «Парамушир-тур» | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2015-2017 гг. | Земля в собственности, разработан проект. Начало строительства бальнеологического комплекса в связи с ростом валютного курса, повышением цен, расширение гостиничного комплекса сдвинуто ориентировочно на 2017 год. |
| Туризм | Создание гостинично-туристического комплекса «Скара» | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2015-2018 гг. | В 2015 году создан туристический приют в стиле русской деревни. Оказываются услуги по размещению и обслуживанию туристов. Изменилась сама концепция реализации инвестиционного проекта, включающего реконструкцию гостевых домиков, строительство бани, собственной пекарни, магазина. Реализация проекта будет продолжена за счет сил инвестора в 2016-2017 годах. |
| Туризм | Создание туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» | 0,00 | 4 847,05 | 1 900,00 | 6 747,05 | Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края | 2015-2020 гг. | В рамках ТОР «Камчатка» планируется создание туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки». Администрацией Елизовского муниципального района был сформирован земельный участок (кадастровые номера: 41:05:0101041:69; 41:05:0101041:69), проведены работы по подготовке проекта планировки территории в границах данного земельного участка. Для развития инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» планируется строительство административно-лечебного корпуса гостиничного типа на 150 номеров от бизнес до эконом класса, который будет включать в себя: – оздоровительный центр; – бассейн с термальной водой, помещения для водных процедур; – тренажерный и гимнастический залы; – теннисный корт, волейбольные и спортивные площадки; – СПА-комплексы; – лечебные и административные кабинеты; – конференц-зал; – ресторан с обеденным и банкетным залами, бар и фито-бар; – детская игровая комната; – административные и служебные помещения. Строительство открытой парковки и вертолетной площадки. На прилегающей территории предполагается размещение кемпинговой зоны на 10 мест и беседок для организации отдыха туристов в летнее время года. Определен резидент - ОАО «Авача». Разработаны бизнес-план, наличие земли в аренде, планируемые инвестиции 420 млн.руб. |
| Туризм | Спортивно-экологический комплекс «Озеро Воробьиное Светлое» | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2015-2018 гг. | Реализация проекта не начиналась. |
| Туризм | Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» | 1 369,08 | 152,12 | 5 870,41 | 7 391,61 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2014-2020 гг. | Подведомственным учреждением Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края КГБУ «Туристский информационный центр» переоформлен земельный участок ТРК «Паратунка» с подведомственного учреждения Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края. Получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок (41-АВ 224955 от 04.12.2014). Проводились работы по корректировке проекта освоения лесов Паратунского кластера ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ». На основании акта приема-передачи КГБУ «ТИЦ» получена предпроектная документация. Администрацией Паратунского сельского поселения проводилась подготовка материалов перед получением заключения экологической экспертизы на обустройство водозаборных сооружений и водопроводных сетей Паратунского сельского поселения, разработано техническое задание на разработку проектной документации «Строительство магистрального трубопровода от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод до с. Паратунка на территории Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края», техническое задание на разработку проектной документации по строительству инженерных сетей Паратунского сельского поселения с учетом подключения нагрузок туристско-рекреационного кластера «Паратунка». Разработан проект на строительство очистных сооружений с сетями канализации в с. Паратунка, учитывающий также потребности объектов туристско-рекреационного кластера «Паратунка». Разрабатывается технико-экономическое обоснование по строительству водовода от Верхне-Паратунских источников термальных вод в п. Паратунка. Разработан проект реконструкции существующих сетей и строительства новых сетей водоснабжения Паратунского сельского поселения, учитывающий также потребности объектов туристско-рекреационного кластера «Паратунка». В настоящее время проект проходит гос. экспертизу. Туристско-рекреационный кластер «Паратунка» включен в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка». |
| Туризм | Строительство гостиничного комплекса «Парус» | 0,00 | 0,00 | 785,70 | 785,70 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2014-2016 гг. | Для строительства здания гостиницы по договору аренды сроком до 18.10.2014 предоставлен земельный участок 41:01:010122:441. В феврале 2016 года состоялась продажа инвестиционного проекта ООО «Новый дом» (директор – Теплухина Оксана Сергеевна, учредитель – Редькин Игорь Владимирович). С 19 февраля 2016 года земельный участок под реализацию инвестиционного проекта и строительство гостиницы по ул. Ленинградская находится в стадии переоформления. Также компанией ООО «Новый дом» разработан бизнес-план и финансовый проект на строительство гостиницы на 140 номеров. Инициатором проекта планируется в дальнейшем расширение комплекса и создание на берегу Култучного озера следующих инфраструктурных объектов: подземного перехода, ведущего от гостиницы, к объектам на берегу Култучного озера, вертолетной площадки, смотровой площадки и визит-центра, прогулочной зоны, набережной, пляжа, игровой зоны и зоны торговли, стоянки. В целях возможного учета указанных объектов при разработке проекта планировки и межевания территории «Часть центрального городского планировочного района Петропавловск-Камчатского городского округа» информация направлена Заместителю Председателя Правительства Камчатского края – Руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, председателю рабочей группы по формированию историко-культурной части города Петропавловска-Камчатского А.Ю. Войтову. Инициатором инвестиционного проекта проводится работа для подачи заявления на признание проекта масштабным в целях предоставления земельного участка в аренду на берегу Култучного озера без проведения торгов. |
| Туризм | Туристско-рекреационная зона «Налычевский природный парк» | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2017-2019 гг. | Инициатор проекта – КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки». В настоящее время подготовлен проект «дорожной карты» туристско-рекреационного кластера «Налычевский». На основе проведенного анализа существующей инфраструктуры подготовлены предложения по ее модернизации и расширению. Инфраструктурное развитие природного парка предусмотрено в общей концепции развития «точек притяжения» туристов. |
| Туризм | Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский» | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2014-2016 гг. | Разработана проектно-сметная документация, бизнес-план, в связи с ростом курса доллара произведен перерасчет стоимости проекта на общую сумму 920 млн. рублей (так как закупка материалов, необходимого оборудования производится в КНР). Пуско-наладочные работы по запуску открытого бассейна произведены в 4 квартале 2015 года. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди строительства осуществлен в январе 2016г. На настоящем этапе реконструирован один корпус и создан 1 бассейн. Здание малого гостиничного корпуса вмещает 54 номера категории стандарт и люкс ( 2 номера), кафе на 60 посадочных мест. На улице находятся бассейн (15 м на 35 м) с термальной водой и раздевалки. В дальнейшем планируются Внешняя отделка корпуса гостиницы запланирована на 2 квартал 2016 года. На данном этапе уже произведено остекление второго (лечебного) корпуса. В настоящее время завершена обшивка новой пристройки к малому корпусу, ведутся работы по отделке помещения. Осуществляется ремонт прачечной. Созданы постоянные рабочие места, трудоустроено местное население. Вдоль основной трассы установлен указатель, ведущий к санаторному комплексу. В субботу и воскресенье заполняемость базы составляет в среднем 17 номеров (32 места). На данном этапе уже произведено остекление второго (лечебного) корпуса. |
| Туризм | Обустройство рекреационной зоны Малкинского месторождения | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 933,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2016-2017 гг. | Достигнута договоренность с инвестором о финансировании. В настоящее время проектная документация прошла гос. экспертизу, осуществляется оформление земельного участка в субаренду. В 2016 году планируется начало строительства. |
| Туризм | Обустройство Ходуткинских термальных источников | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 10,60 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2015-2016 гг. | Имеется потенциальный инвестор. Ведуться переговоры по передаче земельного участка. Сложность в том, что текущий арендатор планирует передать два участка одновременно (Ходуткинские и Тимоновские термальные источники), а потенциальный инвестор не готов освоить оба участка. Данный вопрос решается при содействии Ассоциации Туриндустрии Камчатки. При реализации проекта готовы оказать содействие КГБУ «Вулканы Камчатки» ( направить инспектора для работы на территории Ходуткинских термальных источников). |
| Туризм | Обустройство Тимоновских термальных источников | 7,60 | 15,10 | 0,00 | 22,70 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2015-2016 гг. | Ведутся переговоры по передаче земельного участка. Сложность в том, что текущий арендатор планирует передать два участка одновременно (Ходуткинские и Тимоновские термальные источники), а потенциальный инвестор не готов освоить оба участка. Данный вопрос решается при содействии Ассоциации Туриндустрии Камчатки. |
| Туризм | Создание сети этнокультурных деревень в рамках реализации Стратегии | 0,00 | 0,00 | 375,70 | 375,70 | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года | 2013-2017 гг. | 1. В 2015 году в рамках реализации ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма вКамчатском крае на 2014-2018 годы» мероприятия 1.1.1. «Развитие инфраструктуры туристских ресурсов муниципальных образований в Камчатском крае (предоставление субсидий местным бюджетам)» была выделена субсидия (305 205.00 руб) на создание этно -экологической тропы эвенского стойбища «Мэнедек». 2.На заседании отраслевой рабочей группы по созданию туристского комплекса в Камчатском крае в декабре 2015 года рассмотрен инвестиционный проект «Этническая деревня в г.Петропавловске-Камчатском». В настоящее время ведется работа с инициатором и рассматривается вопрос о признании проекта масштабным инвестиционным проектом. |
| Туризм | Строительство всесезонного горнолыжного курорта на базе 4-х площадок: гора Морозная и Седло; зона Авачинского вулкана; хребет Тополовый; сопка Петровская | 4 227,87 | 1 811,94 | 19 581,34 | 25 621,15 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2017-2020 гг. | Инвестиционный проект «Туристический комплекс сопка Петровская» планируется реализовать в рамках ТОР «Камчатка». Земельный участок включен в состав ТОР «Камчатка». На Петровской сопке в Петропавловске-Камчатском планируется создать круглогодичный туристический комплекс с гостиницей, открытыми и закрытыми спортплощадками, коттеджным поселком, горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж, скейт- и сноубордпарками, сетью канатных дорог. 20 миллиардов рублей вложит в этот проект группа компаний «West-Woods Consulting». Соответствующее соглашение между немцами и мэрией Петропавловска подписано в первый день Восточного экономического форума в 2015 году. Это центральная часть Петропавловска-Камчатского, гористая местность, которая сегодня не используется. Инвестор предлагает создать там зону, которая могла бы занять большое количество туристов, приезжающих в Петропавловск-Камчатский. Это очень интересный проект стоимостью 20 млрд. рублей. Полагаю, что предложение немецкого бизнеса будет воспринято положительно, как нашими жителями, так и туристами, прибывающими в край. Площадь территории застройки составит 380 га. В настоящий момент подписано соглашение инвестором и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2016 года планируется приступить к инженерно-изыскательским работам, по итогам будет подготовлена проектно-сметная документация и техническое обоснование. Строительство начнется в 2017 году. Полностью ввести комплекс в эксплуатацию предполагается в 2022 году. |
| Туризм | Строительство горнолыжного комплекса «Олегендэ» | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2013-2015 гг. | Разработана проектно-сметная документация по проекту «Горнолыжный комплекс «Оленгендэ», которая прошла процедуру государственной экспертизы (№ 41-1-6-0079-13 от 16.09.2013 г.), общая стоимость — 43, 116 тыс.рублей. Сформирован земельный участок 10,50 (га) для строительства Горнолыжного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо. Земельный участок № 41:04:01 01 03:0017. По проекту в 2014 г. выделена субсидияв размере: всего - 34 311,623 руб., из них: краевой бюджет - 30000,0 руб., местный бюджет - 4311,623 рублей. Установлена буксировочная канатная трасса для подъема на горнолыжную трассу. - Бугельный подъемник 800 м. Проведена работа по установке и подключению ВЛ 0,4 кВ на ЗСК - сооружена высоковольтная линия 6 кВ протяженностью 1 км. с трансформаторной подстанцией. Смонтированы электрические сети ко всем объектам. Построено биатлонное стрельбище 16 автоматических мишенных установок. На стрельбище стоят мишени, пулеуловители, выровнен стрелковый рубеж, смонтированы биатлонные установки. Сооружено электронное табло. Установлен высокий переходной металлический мост под стартовым коридором. Построена трибуна для зрителей на 150 мест (до 200 чел.), установлена комментаторская кабина. Заложены фундаменты под основные помещения для лыжной базы. В настоящий момент продолжены работы по строительству и благоустройству территории ГЛК. |
| Туризм | Строительство бальнео-климатического термального курорта в Быстринском муниципальном районе | 0,00 | 44,00 | 1 000,20 | 1 044,20 | Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года | 2017-2020 гг. | В настоящее время потенциальный инвестор не определн. Вместе с тем администацией Быстринского муниципального района ведется работа по созданию раздела (Интернет-страницы) на официальном сайте администрации Быстринского муниципального района по адресу http://www.bmr-kamchatka.ru для информации о мероприятиях по формированию ТРК Эссо. Создание специализированного инвестиционного интернет-портала на муниципальном уровне» является одним из механизмов внедрения «Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». Определен объем финансирования создания концепции ТРК «Эссо» – 24 млн. руб. В настоящее время рассматривается вопрос о финансовом обеспечении. |
| Туризм | Строительство базы отдыха «Озерновские бальнеологические источники» | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | Программа комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2014 года | 2015-2016 гг. | Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района ведется работа по определению собственника земельного участка. Определен потенциальный инвестор. |
| Туризм | Аквапарк спортивной базы отдыха «Лесная» | 0,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | Предложение администрации Елизовского муниципального района | 2013-2015 гг. | Разработан бизнес-план, проектная документация, получено разрешения на строительство. Заключены договоры на получение кредитной линии с ОАО «Сбербанк России», АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», а также частично получено оборудование в рамках договора лизинга с ООО «Профит-Лизинг». Выполнено: земляные работы - 100%, фундаменты зданий - 100%, бетонные несущие конструкции и ограждения - 85%, монтаж металлоконструкций - 65%, возведены несущие конструкции аквапарка, работы выполнены на 75%. Закончены штукатурные работы по внутренней отделке основного корпуса, завершена прокладка электроснабжения и монтаж вентиляции, в большей части здания смонтирован теплый пол, уложен кафель, подготовлены к установке и частично смонтированы вентиляционные шахты в помещении. Ведется бетонная отделка чаш будущей системы бассейнов. Приобретены кабинки под сауны, а также очистные модули для воды. Ведется монтаж оборудования для обустройства горок (несущие конструкции). Ведется строительство детского водного аттракциона. Выполнено остекление здания главного корпуса, установлены двери, лестничные пролеты также оснащены электроснабжением, уложен кафель. Производится закупка мебели для основного корпуса. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июль 2016 года. |
| Туризм | Этнокультурный туристический парк на территории г. Елизово (на базе вертодрома в г. Елизово). | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Предложения Администрации Елизовского муниципального района | 2015-2017 гг. | В соответствии с решением отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае инвестиционный проект включен в государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». В соответствии с решением отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае от 29.05.2015г. прорабатывалась возможность получения субсидии как субъекту Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 №167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях реализации инвестиционного проекта «Этнокультурный туристический парк на территории города Елизово». |
| Туризм | Строительство аквапарка с использованием термальной воды в Быстринском муниципальном районе | 0,00 | 0,00 | 800,20 | 800,20 | Предложение администрации Быстринского муниципального района | 2017-2020 гг. | В настоящее время потенциальный инвестор не определн. Вместе с тем администацией Быстринского муниципального района ведется работа по созданию раздела (Интернет-страницы) на официальном сайте администрации Быстринского муниципального района по адресу http://www.bmr-kamchatka.ru для информации о мероприятиях по формированию ТРК Эссо. Создание специализированного инвестиционного интернет-портала на муниципальном уровне» является одним из механизмов внедрения «Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». Определен объем финансирования создания концепции ТРК «Эссо» – 24 млн. руб. В настоящее время рассматривается вопрос о финансовом обеспечении. |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание промышленных (индустриальных) парков | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. | 2013-2020 гг. | Подготовлена нормативная правовая база для создания и функционирования промышленных парков в Камчатском крае. Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.12.2014 № 538-РП приято решение о создании государственного агропромышленного парка «Зеленовские озерки», разработана концепция создания парка. АПК «Зеленовские озерки» в рамках сельскохозяйственного направления включен в территорию опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (далее - ТОР «Камчатка»). Решение о его включении в ТОР «Камчатка» принято на основании большего количества предоставляемых льгот и преференции для резидентов и возможности создания обеспечивающей инфраструктуры в более короткие сроки по сравнению с вариантом софинансирования по программе Минэкономразвития России. В настоящее время ПАО «Камчатскэнерго» приступило к работе по созданию энергетической инфраструктуры для обеспечения площадки. Строительство объектов будет осуществляться за счет средств краевого бюджета (порядка 1 млрд. рублей) в рамках софинансирования проекта ТОР «Камчатка». Кроме этого на площадке планируется строительство общей дороги, которая пройдет по краю площадки дальше к туристской площадке «Зеленовские озерки», также за счет средств краевого бюджета. Остальную инфраструктуру (системы водоснабжения и водоотведения, подключение к газоснабжению) будут финансировать резиденты. Для потенциальных резидентов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, на данной площадке будут доступны порядка 100 Га для реализации проектов в сфере сельского хозяйства. В настоящее время заканчивается разработка проекта планировки территории и линейных объектов инфраструктуры. Помимо этого ведется работа по созданию промышленного парка «Дальний». Администрацией ПКГО совместно с АО «Корпорация развития Камчатки» разработан план мероприятий «дорожная карта» по созданию и развитию его территории. О своем желании принять участие в проекте заявили четыре резидента. Для размещения производств на территории промышленного парка необходима разработка проектов планировки на территорию промышленного парка и на создание линейных объектов инженерной инфраструктуры, стоимость которых определяется. Площадь промышленного парка «Дальний» 82,14 га. |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Строительство торгово-развлекательных комплексов | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. | 2013-2020 гг. | Мероприятие в стадии реализации (осуществляется строительство объектов в краевом центре). |
| Межотраслевые мероприятия Инвестиционной стратегии | Создание бизнес-инкубатора | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 г. | 2015-2018 гг. | Осуществляется подбор земельного участка / свободных производственных, коммерческих площадей для создания бизнес-инкубатора. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство котельной №1 с расширением зоны действия | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2013-2020 гг. | В июле 2013 года завершен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Построен новый энергоблок «Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной №1 «11км» Петропавловск-Камчатского городского округа» мощностью 38,5 Гкал/час с максимальным объемом потребления газа 15,052 млн. куб. м в год. Стоимость объекта – 568 млн. руб. Завершена разработка проектной документации по второму этапу реконструкции, включен в бюджетную заявку на 2017 год. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Инженерная инфраструктура Камчатской краевой больницы | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» |  | Реализация мероприятий по переводу объектов тепловой генерации Петропавловск-Камчатского городского округа в настоящее время не целесообразна, в связи с отсутствием ресурсного обеспечения перспективных объектов газификации природным газом со стороны газодобывающей компании. Выполнены работы по разработке проектов планировки и межевания территории, предусматривающих размещение линейных объектов, получено положительное заключение государственной экспертизы. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Петропавловск-Камчатского городского округа со строительством городских газопроводов | 1 900,70 | 398,00 | 0,00 | 2 298,70 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | В 2015 году продолжение строительства объектов общей протяженностью 69,4 км: «Газопровод-отвод и ГРС Елизово Камчатский край» - 1,1 км; «Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Камчатский край» - 32,9 км; «Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края» - 17,2 км; «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края» - 18,2 км. В Елизовском городском поселении завершено строительство газовых котельных №2 и №4. Завершено строительство объектов в Пионерском сельском поселении Елизовского муниципального района: -котельная «Очистные сооружения»« мощность 0,33 Гкалл/час; предельный объем потребления газа 0,053 млн. м. куб.; -котельная №9 п. Светлый, мощность 0,86 Гкалл/час; предельный объем потребления газа 0,083 млн. м. куб.; -котельная №10 п. Светлый, мощность 0,86 Гкалл/час; предельный объем потребления газа 0,194 млн. м. куб.; -котельная №10 п. Крутобереговый: мощность 0,86 Гкалл/час; предельный объем потребления газа 0,122 млн. м. куб. Фактические сроки завершения пусконаладочных работ и начало эксплуатации котельных г. Елизово и Елизовского района зависит от сроков завершения и ввода в эксплуатацию АГРС «Елизово», строительство которой в настоящее время завершают предприятия группы «Газпром». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Елизовского муниципального района со строительством городских и внутрипоселковых газопроводов | 0,00 | 3 203,97 | 0,00 | 3 203,97 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2013-2020 гг. | В настоящее время заключены муниципальные контракты, ведется разработка проектной документации по переводу на газ объектов тепловой генерации Вилючинского ГО. В связи с отсутствием ресурсного обеспечения перспективных объектов газификации природным газом со стороны газодобывающей компании строительства данных объектов будет осуществлено после увеличения ресурсной базы месторождений Камчатского края. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод на газ объектов тепловой генерации Вилючинского городского округа со строительством городских газопроводов | 2 900,00 | 350,00 | 0,00 | 3 250,00 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2013-2020 гг. | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация теплоэнергетического комплекса п. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края | 347,10 | 26,80 | 0,00 | 373,90 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2016-2020 гг. | Разработано Технико-экономическое обоснование «Теплоснабжение ТРК «Паратунка» от геотермального Верхне-Паратунского месторождения» и «Обоснование строительства трубопроводов для подачи теплоносителя с Верхне-Паратунского месторождения теплоэнергетических вод до ЦТП «Паратунка». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Теплоснабжение ТОСЭР «ТРК Паратунка» от геотермального Верхне-Паратунского месторождения термальных вод | 1 200,00 | 63,16 | 0,00 | 1 263,16 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | В июле 2013 года завершен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Построен новый энергоблок «Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной №1 «11км» Петропавловск-Камчатского городского округа» мощностью 38,5 Гкал/час с максимальным объемом потребления газа 15,052 млн. куб. м в год. Стоимость объекта – 568 млн. руб. Завершена разработка проектной документации по второму этапу реконструкции, включен в бюджетную заявку на 2017 год. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство водозабора хозяйственного водоснабжения с. Паратунка и п. Термальный с реконструкцией сетей ХВС (для водоснабжения в т.ч. ТОСЭР «ТРК Паратунка») | 239,80 | 12,62 | 1,00 | 253,42 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Разработана проектная документация на строительство очистных сооружений в Паратунском СП. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений с сетями канализации с. Паратунка (в т.ч. для ТОСЭР «ТРК Паратунка») | 2 300,00 | 121,05 | 2,00 | 2 423,05 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Теплоснабжение перспективных площадок ТОСЭР «Камчатка» | 1 500,01 | 78,95 | 0,00 | 1 578,96 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. | Разработано Технико-экономическое обоснование «Теплоснабжение ТРК «Паратунка» от геотермального Верхне-Паратунского месторождения» и «Обоснование строительства трубопроводов для подачи теплоносителя с Верхне-Паратунского месторождения теплоэнергетических вод до ЦТП «Паратунка». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Водоснабжение перспективных площадок ТОСЭР «Камчатка» | 1 496,25 | 78,75 | 0,00 | 1 575,00 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. | Продолжается разработка ПД на строительство водозаборных сооружений с сетями водоснабжения в Паратунском сельском поселении. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство сетей водоотведения перспективных площадок ТОСЭР «Камчатка» | 336,25 | 17,70 | 0,00 | 353,95 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство локальных систем очистных сооружений для перспективных площадок ТОСЭР «Камчатка» | 1 567,50 | 82,50 | 0,00 | 1 650,00 | Предварительные расчеты | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция существующих тепловых сетей для обеспечения бесперебойной подачи пара на Паужетскую ГеоЭС | 154,50 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | Стратегия развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы отопления п. Озерновский на основе модульных электрокотельных. | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ГП Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» | 2015-2017 | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы отопления п. Запорожье на основе использования глубинного тепла Земли и электрокотельных | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ГП Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» | 2016-2018 | Срок начала реализации инвестиционного проекта не наступил |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство котельной №1 с расширением зоны действия | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2013-2020 гг. | В июле 2013 года завершен I этап реконструкции котельной №1 Петропавловск-Камчатского городского округа. Построен новый энергоблок «Котельная каркасного типа, расположенная на площадке котельной №1 «11км» Петропавловск-Камчатского городского округа» мощностью 38,5 Гкал/час с максимальным объемом потребления газа 15,052 млн. куб. м в год. Стоимость объекта – 568 млн. руб. Вторым этапом реконструкции предполагается модернизация существующего здания котельной №1 и полная замена оборудования с доведением мощности до 85 Гкал/час. В настоящее время практически завершена проектная документация на второй этап реконструкции. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Реализуются следующие мероприятия: - строительство АЦТП Ленинградская и тепловые сети 1-ого и 2-ого контура, - тепломагистраль №3 от ПНС-3 до ЦТП-327 («зауженный» участок) |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 014,20 | 0,00 | 1 014,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Перевод жилищного фонда на централизованное горячее водоснабжение в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 1 710,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | ПКГО разработана проектная документация на проект, подана бюджетная заявка на финансирование. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расширение зоны действия ТЭЦ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 316,50 | 0,00 | 316,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплопровода связки между ТМ-3 и ТМ-2 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Расшивка головного участка ТМ-3 в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 160,40 | 0,00 | 160,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство Быстринского водозабора, обустройство месторождения, строительство магистрального водовода до г. Петропавловска-Камчатского | 2 654,11 | 321,79 | 0,00 | 2 975,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и модернизация ВНС в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Установка резервных источников водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция Авачинского водовода, Петропавловск-Камчатский городском округе | 170,00 | 54,00 | 0,00 | 224,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство сетей водоснабжения, Петропавловск-Камчатский городском округе | 0,00 | 1 385,60 | 0,00 | 1 385,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части г. Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а (1 этап строительства)». Период реализации мероприятия 2015-2016 гг. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство резервуаров чистой воды в Петропавловск-Камчатском городском округе | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Разработана проектная документация на объект «Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» г. Петропавловск-Камчатский», в настоящее время ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения центральной и северной частей г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 654,20 | 0,00 | 654,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Завершены работы по 2 этапу «Реконструкция приемной камеры и здания решеток» в рамках реконструкции канализационных очистных сооружений «Чавыча». Заключен муниципальный контракт на проведение Государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий на объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений «Чавыча». Инженерная защита территории. Противооползневые мероприятия». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения восточной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 4 213,00 | 0,00 | 4 213,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2019 гг. | Разработана проектная документация по объекту «Канализация Северо-Восточной части г. Петропавловск-Камчатский. Строительство канализационного коллектора, канализационных насосных станций от ул. Попова до ул. Оссорская, мкр. «Авача» г. Петропавловска-Камчатского» |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция системы водоотведения поселков Завойко, Дальний, Заозерный, Халактырка в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 168,20 | 0,00 | 168,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в районе дороги п. Радыгино в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 285,40 | 0,00 | 285,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению бытовых отходов в Южной части г. Петропавловска-Камчатского | 0,00 | 135,90 | 0,00 | 135,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Оптимизация системы теплоснабжения Вилючинского городского округа, включая реконструкцию системы теплоснабжения из двухтрубной открытой системы в четырехтрубную закрытую | 0,00 | 688,40 | 0,00 | 688,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция внутридомовой сети отопления и горячего водоснабжения Вилючинского городского округа - перевод из двухтрубной системы отопления на четырехтрубную | 0,00 | 440,50 | 0,00 | 440,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водозаборных сооружений водозаборов Приморский и второй Сельдевый, включая бурение семи скважин Вилючинского городского округа | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Разработана и направлена на проверку в ГАУ «Государственная экспертиза проектов документов территориальное планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края» проектная документация на объекты «Водонасосная станция с реконструкцией водозабора «Сельдевой - 2», «Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края», «Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция водопровода Ду-500 от ВНС-79 до ВНС-33 Вилючинского городского округа | 0,00 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений в Вилючинском городском округе | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в Вилючинском городском округе | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения (тепловых сетей) г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации г. Елизово Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в районе четвертого выпуска, II очередь - строительство очистных сооружений «Биокомпакт-7000», III очередь -строительство очистных сооружений «Биокомпакт-1000» в микрорайоне Пограничном) | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство полигона ТБО в Елизовском муниципальном районе | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы водоснабжения г. Елизово Елизовского муниципального района | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Раздольный, Елизовского муниципального района (I очередь - строительство очистных сооружений биологической очистки канализационных стоков в п. Раздольный и реконструкция канализационных сетей, II очередь - реконструкция водопроводных, тепловых сетей) | 0,00 | 224,80 | 0,00 | 224,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Корякского и Новолесновского сельских поселений Елизовского муниципального района | 0,00 | 281,60 | 0,00 | 281,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Нагорный Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры п. Паратунка, п. Термальный Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Паратунка, II очередь строительства - реконструкция систем канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Термальный) | 0,00 | 307,30 | 0,00 | 307,30 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Сокоч и п. Начики Елизовского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Начики, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сокоч) | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Николаевка и п. Сосновка Елизовского муниципального района, Камчатского края (I очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения, канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений в п. Николаевка, II очередь строительства - реконструкция систем теплоснабжения канализации, холодного водоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений п. Сосновка) | 0,00 | 269,10 | 0,00 | 269,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | В 2015 г. продолжена реконструкция котельной на ул. Советская в с. Николаевка Елизовского муниципального района, начатая в 2013 году. Разработана и утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры в п. Пионерском Елизовского муниципального района, включая реконструкцию системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 246,60 | 0,00 | 246,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Завершены строительно-монтажные работы на четырех газоугольных котельных Пионерского сельского поселения (пос. Светлый, ул. Луговая; пос. Светлый, ул. Мира; пос. Крутобереговый; объект «Очистные сооружения»). |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция тепловых сетей п. Паратунка и п. Термальный Елизовского муниципального района включая строительство и закольцовку насосных станций в единую систему теплоснабжения ГУП «Камчатскбургеотермия» | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство очистных сооружений с сетями канализации в населенных пунктах Быстринского муниципального района | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов Быстринского муниципального района | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Разработана проектная документация по объекту «Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул. Нагорная с. Эссо Быстринского района Камчатского края». Заключение государственной экспертизы не получено. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Шаромы Мильковского муниципального района (I очередь строительства - модернизация системы теплоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района, II очередь строительства -реконструкция системы водоснабжения с. Шаромы Мильковского муниципального района | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения с. Мильково Мильковского муниципального района, включая закольцовку тепловых сетей, реконструкцию котлов для сжигания углей в кипящем слое, строительство котельной в микрорайоне «Совхоз» | 0,00 | 259,10 | 0,00 | 259,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Мильково Мильковского муниципального района, включая системы водоснабжения, водоотведения, строительство напорного канализационного коллектора и реконструкцию канализационных очистных сооружений | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 207,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры с. Лазо Мильковского муниципального района, включая водоснабжение и канализацию, строительство водозаборных сооружений | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры с. Соболево Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, строительство очистных сооружений | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры с. Устьевое Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, строительство системы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, магистрального газопровода Соболево - Устьевое, строительство системы газоснабжения, реконструкцию системы теплоснабжения, электроснабжения | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры п. Крутогоровский Соболевского муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации, реконструкцию системы водоснабжения, строительство системы водоотведения, очистных сооружений, реконструкцию электроснабжения и строительство газодизельной электростанции | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 148,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства модернизация системы теплоснабжения Усть-Камчатского сельского поселения, II очередь - модернизация системы теплоснабжения Ключевского сельского поселения, III очередь -модернизация системы теплоснабжения Козыревского сельского поселения) | 0,00 | 309,10 | 0,00 | 309,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Произведен капитальный ремонт котельной №2 в п. Козыревск Усть-Камчатского района, установлены 2 новых котла, выполнен ремонт теплотрассы (345 п.м.). |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы канализации Усть-Камчатского муниципального района (I очередь строительства - реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод с сетями канализации в п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция сетей канализации в п. Ключи, III очередь реконструкция сетей канализации п. Козыревск) | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 303,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры Усть-Камчатского муниципального района, (I очередь строительства - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Усть-Камчатск, II очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Козыревск, III очередь - реконструкция системы водоснабжения, кабельных и воздушных линий электроснабжения п. Ключи) | 0,00 | 294,50 | 0,00 | 294,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 277,70 | 0,00 | 277,70 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция системы теплоснабжения Апачинского, Озерновского, Запорожского сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 157,30 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция систем водоснабжения и строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод и сетей канализации сел и поселков Усть-Большерецкого муниципального района | 0,00 | 499,30 | 0,00 | 499,30 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство теплотрассы п. Паужетка - п. Озерновский (водовод термальной воды) для целей теплоснабжения и рекреации Усть-Большерецкого муниципального района ГУП «Камчатскбургеотермия» | 0,00 | 638,20 | 0,00 | 638,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городского округа «поселок Палана», включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, строительство канализационных очистных сооружений и организация полигонов по утилизации ТБО | 0,00 | 338,90 | 0,00 | 338,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Продолжено техническое перевооружение котельной «Центральная» в городском округе «поселок Палана» на работу в водогрейном режиме. Закуплено и доставлено оборудование для замены трех котловых ячеек, демонтирована и установлена одна новая котловая ячейка, проведены пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Тигиль», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений, в том числе строительство котельной, работающей на инновационном способе сжигания топлива в псевдоожиженном слое катализатора. | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Реализовано мероприятие: «Увеличение установленной мощности ДЭС-11 в п. Тигиль с применением инновационных технических решений». |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Седанка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Усть-Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Лесная», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 190,60 | 0,00 | 190,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Воямполка», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Ковран», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 159,10 | 0,00 | 159,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово», Тигильского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 226,40 | 0,00 | 226,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры городское поселение «поселок Оссора», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 451,40 | 0,00 | 451,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Карага», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 141,80 | 0,00 | 141,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Кострома», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тымлат», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 253,60 | 0,00 | 253,60 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ивашка», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 235,90 | 0,00 | 235,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ильпырское», Карагинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Тиличики», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 290,90 | 0,00 | 290,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | 1. Завершено строительство станции второго подъема водозабора и реконструкция скважины № 4, с. Тиличики Олюторского района Камчатский край. Недобросовестность подрядной организации повлекла неисполнение обязательств по муниципальному контракту. 2. Завершено строительство водозабора с водоводом в с. Тигиль Тигильского района. По состоянию на 01.01.2016 завершены работы по строительству водовода, произведена врезка в действующий водопровод с. Тигиль, заполнены системы водовода, резервуаров. Произведена опрессовка системы рабочим давлением. В настоящее время ведутся работы по подготовке разрешительной документации для пуска в работу электрических систем объекта. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – июнь 2016 года. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 149,10 | 0,00 | 149,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Усть-Вывенка», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Хаилино», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 275,90 | 0,00 | 275,90 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Средние Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 199,10 | 0,00 | 199,10 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Апука», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Ачайваям», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 138,80 | 0,00 | 138,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Пахачи», Олюторского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Манилы», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 276,40 | 0,00 | 276,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Приобретены и установлены новые котлы и насосы на котельных в с. Манилы Пенжинского муниципального района |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Каменское», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 206,40 | 0,00 | 206,40 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Слаутное» | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Приобретены и установлены новые котлы и насосы на котельных в с. Слаутное, Пенжинского муниципального района |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Аянка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Приобретены и установлены новые котлы и насосы на котельных в с. Аянка Пенжинского муниципального района |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенный пункт «село Оклан», Пенжинского муниципального района | 0,00 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Строительство инженерной инфраструктуры населенного пункта «село Парень» Пенжинского муниципального района | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | Реконструкция инженерной инфраструктуры сельское поселение «село Таловка», Пенжинского муниципального района, включая реконструкцию системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и строительство канализационных очистных сооружений | 0,00 | 132,70 | 0,00 | 132,70 | Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края на период до 2025 года | 2015-2020 гг. | Не реализовано ввиду отсутствия финансирования |
| Транспортный комплекс | Выполнение работ по проектированию автомобильных дорог регионального значения | 0,00 | 584,90 | 0,00 | 584,90 | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года | 2014-2020гг. | Проходит экспертизу ПСД на объекты: Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 13+000 - км 13+700 (ПВК). Строительство автозимника Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16 (с мостом ч/р Куюл). Реконструкция а/д Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 12- км 17, 27- км 30 с подъездом к аэропорту, км 171- км 181, км 208 - км 219, км 220 - км 230, км 17 - км 33. |
| Транспортный комплекс | Строительство и реконструкция автомобильных дорог Петропавловск-Камчатский-Мильково; Мильково-Ключи-Усть-Камчатск | 7 984,96 | 884,30 | 0,00 | 8 869,26 | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» | 2014-2020 гг. | Объекты находятся в стадии строительства (реконструкции). |
| Транспортный комплекс | Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана | 1 229,80 | 132,56 | 0,00 | 1 362,36 | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» | 2014-2020 гг. | Объект в стадии строительства. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция автомобильной дороги Елизово-Паратунка на кольцевой развязке 12 км + 700 м | 0,00 | 408,04 | 0,00 | 408,04 | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года | 2014-2020 гг. | ПСД проходит экспертизу. |
| Транспортный комплекс | Строительство стационарного пункта весового контроля (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 48,35 | 0,00 | 48,35 | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года | 2014-2020 гг. | Выполнены проектные работы. Получено положительное заключение органов Госэкспертизы. |
| Транспортный комплекс | Проектирование и строительство объездной автомобильной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток г. Петропавловск-Камчатского | 0,00 | 24,00 | 1 200,00 | 1 224,00 | Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | 2014-2020 гг. | Получено положительное заключение органов Госэкспертизы на 1 этап (от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной) строительства объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». |
| Транспортный комплекс | Строительство и реконструкция магистральных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения | 0,00 | 1 937,45 | 0,00 | 1 937,45 | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года | 2014-2020 гг. | Завершено строительство участка дороги общегородского значения по улице Дальневосточной в г. Петропавловск-Камчатском. Завершается реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского и районного значения ул. Вулканная – ул. Чубарова в г. Петропавловск-Камчатском. Ведётся строительство магистрали общегородского значения от II кольца до ул. Кавказской, включая ул. Ломоносова в г. Петропавловск-Камчатском. |
| Транспортный комплекс | Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения | 0,00 | 321,00 | 910,00 | 1 231,00 | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года | 2014-2020 гг. | Разработана проектно-сметная документация для строительства современной автостанции в с. Мильково. |
| Транспортный комплекс | Обновление парка воздушных судов, специального транспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта | 0,00 | 413,90 | 0,00 | 413,90 | ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» | 2014-2020 гг. | Приобретена и введена в эксплуатацию в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» аэродромная уборочная, плужно-щеточная машина. Приобретен и введен в эксплуатацию в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» самоходный распределитель жидких реагентов для аэродромов. |
| Транспортный комплекс | Обновление парка водного транспорта | 1 140,00 | 90,00 | 0,00 | 1 230,00 | ГП Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы» с прогнозом до 2020 года, стратегия по включению в ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» | 2014-2018 гг. | Проведён конкурс на приобретение двух самоходных накатных барж с аппарелью, грузоподъёмностью до 20 и до 40 тонн. Конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок. |
| Транспортный комплекс | Реконструкция и строительство портопунктов в Камчатском крае | 4 283,73 | 0,00 | 0,00 | 4 283,73 | ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» | 2014-2018 гг. | В 2015 году ООО «Морстройтехнология» проведены проектные работы по реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в с. Никольское». Заказчиком проекта является ФГУП «Росморпорт». |
| Транспортный комплекс | Реконструкция и строительство аэропортов местного значения | 20 509,18 | 0,00 | 150,00 | 20 659,18 | ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» | 2014-2018 гг. | Введена в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса в аэропорту Палана, тем самым завершен первый этап реконструкции. В 2015 году успешно прошли согласование и утверждение в Главгосэкспертизе России проекты на строительство и реконструкцию аэропортов, Озерная, Соболево, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Тигиль. |
| Транспортный комплекс | Проектирование и строительство аэровокзального комплекса в аэропорту Елизово | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | Концепция ТОСЭР «Камчатка» | 2015-2020 гг. | В 2015 году выполнена работа по проектированию здания международного аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский. |
| Транспортный комплекс | Строительство опорного порта хаба на Северном морском пути, 1 этап (площадка №2) | 10 490,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 12 790,00 | Концепция ТОСЭР «Камчатка» | 2015-2020 гг. | ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», как одним из якорных резидентов ТОР «Камчатка», выполнены предпроектные работы по развитию территории причалов №№ 1,2,3 в морском порту Петропавловск-Камчатский. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатской краевой больницы | 10 943,40 | 575,97 | 0,00 | 11 519,37 | Предложение о включении в госпрограмму Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 2013-2018 гг. | Сметная стоимость строительства в ценах II квартала 2012 года (с учетом НДС) 8 652 894,88 тыс.руб., в том числе: I этап строительства - 4 277 093,51 тыс.рублей; II этап строительства - 4 375 801,36 тыс.рублей. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 1 этапа – 3 598,0 млн. рублей (в текущих ценах на период строительства). Срок строительства 1 этапа – 3 года. На строительство объекта в 2015 году выделено средств краевого бюджета в объеме 250,0 млн. рублей, освоено – 126,1 млн. рублей (50,4%). В ноябре 2014 года заключен государственный контракт от 18.11.2014 №142 на строительство Камчатской краевой больницы с генеральным подрядчиком ОАО «Камчатжилстрой». В течение 2015 года производились земляные работы под диагностический корпус (корпус № 1), палатный корпус на 170 коек (корпус № 2) и участок № 3 (примыкание дренажной системы первого этапа к дренажной системе второго этапа). Отставание от графика выполнения работ к 01.11.2015 года составило 78%. Отставание объяснялось отсутствием оборотных средств в организации. 20 ноября 2015 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. Причиной послужила кризисная финансовая ситуация на предприятии, подрядчик не смог выполнить необходимые работы в полном объеме и в указанные сроки. Генеральный подрядчик уплатил штраф в связи с невыполнением контракта в размере 17,4 млн. рублей. В 2016 году планируется продолжить строительство Объекта за счет средств краевого бюджета. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г.Петропавловск-Камчатский (в том числе корректировка проектной документации) | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» | 2012-2015 гг. | Заказчиком на строительство объекта являлась Администрация ПКГО. 1-й контракт заключен с ХК ОАО «Агропромстрой» на сумму 444 308,25 тыс. руб. на период 2011-2014 годов. На 01.01.2014 освоено средств в размере 371,3 млн. рублей. В 2014 году в ПСД внесены изменения. Получено положительное заключение ГАУ Госэкспертиза Камчатского края: ООО «Камчатскагропромпроект» от 30.04.2014 № 41-1-5-0037-1; 30.04.2014 № 41-1-6-0017-14. Сметная стоимость строительства, в ценах 1 квартала 2014 года составила 729,4 млн. рублей, в том числе, СМР – 586,2 млн. рублей. В августе 2014 года заказчиком заключен контракт на окончание работ по строительству объекта стоимостью 335,5 млн. рублей со сроком окончания в ноябре 2015 года с ООО»Спецремсервис». Финансирование строительства в 2015 году производилось в соответствии с Соглашением № б/н от 16.02.2015 г. между МЗ КК и Администрацией ПКГО. В 2014 году выполнено работ на сумму 85,0 млн. рублей. В 2015 году выполнено работ на сумму 250,0 млн. рублей, профинансировано – 234,0 млн. рублей. Остаток ассигнований – 16,0 млн. рублей. Строительство завершено в ноябре 2015 года (акт сдачи-приемки от 23.11.2015). Окончательный расчет будет произведен в 1 квартале 2016 года. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского концертного комплекса в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 3 075,40 | 0,00 | 3 075,40 | ГП Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы». | 2015-2018 гг. | Выполнены проектные работы, получено положительное заключение гос. экспертизы на техническую часть проекта, без проверки достоверности сметной стоимости (примерная стоимость строительства - 3 075 349,15 т.р.). |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания патологоанатомического отделения на территории ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» в г. Елизово Камчатского края, ул. Пограничная, 18, Камчатский край | 0,00 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» | 2014-2015 гг. | ГРБС - МС. Муниципальный заказчик: Елизовский муниципальный район. Администрацией Елизовского муниципального района заключен контракт № 0138300000114000315-0172159-02 от 25.09.2014 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «КапиталСтройИнвест» стоимостью 131,4 млн. рублей со сроком исполнения 30.04.2015. Объект введен в эксплуатацию 10.11.2015, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта № RU 41-501102 – 125-2015. Общее освоение средств по контракту 125,7 млн. рублей (95,7 %). Опоздание на 7 месяцев, что связано с нарушением сроков строительства Подрядчиком. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы) | 0,00 | 317,70 | 0,00 | 317,70 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» | 2015-2018 гг. | с.Хаилино: освоено 100 % ассигнований. Сметная стоимость объекта 95 414,960 тыс. рублей, стоимость строительства без оборудования - 61 419,01 тыс. рублей. Сроки строительства: 2015-2016 г.г. Плановые ассигнования по годам: 2015 - 24 567,604 тыс. рублей, 2016 - 36 851,406 тыс. рублей. Начальная (максимальная) цена контракта - 61 419,01 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ - октябрь 2016 года. По результатам прошедшего аукциона, выявлен победитель - ООО «Евразия-Сервис», от подписания контракта уклонился. 13.08.2015 контракт подписан со вторым участником от 14.08.2015 №186 ООО «ВСК», г. Хабаровск. Произведена предоплата 40%. с. Манилы, с. Анавгай: Освоено 2,5 % утвержденных в бюджете ассигнований. Аукцион на ПСД не проводился в связи с тем, что в течение 2015 года решался вопрос об оформлении земельных участков. Аукцион на проектирование запланирован на 2 половину 2016 года. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта в сельской местности на территории Камчатского края (в том числе проектные работы) | 0,00 | 731,70 | 0,00 | 731,70 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» | 2014-2020 гг. | Пенжинский район: Освоено 9,8 % ассигнований 2015 года. Постановлением Главы администрации Пенжинского муниципального района от 14.05.2015 № 96 переданы земельные участки в пяти населенных пунктах в постоянное бессрочное пользование Министерству здравоохранения Камчатского края для строительства. Произведен окончательный расчет в сумме 293,92 тыс.руб. за кадастровые работы. Заключен ГК на проектирование ФАПов в с. Аянка и Слаутное стоимостью 5,3 млн. руб. со сроком исполнения - октябрь 2016 года с ИТ «Синтез», предоплата не предусмотрена. Олюторский район: освоено 91 % утвержденных в бюджете ассигнований. ФАП в с. Вывенка: В 2014 году выплачен аванс в размере 40 % от цены контракта - 14 999,60 тыс. руб. Подрядчик к работам не приступил на дату окончания срока контракта, поэтому контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик внесен в реестр недобросовестных подрядчиков. Готовится иск в суд к банку на возмещение убытка (подрядчик не вернул аванс). с. Ачайваям: Сметная стоимость строительства объекта 44 159,72 тыс. рублей. ГК заключен с ООО «Комплекс групп»,№ 202 от 14.09.2015 на сумму 24 772,86 тыс. руб., срок исполнения - июль 2016 года. Выплачен аванс в размере 40 % от цены контракта - 9909,14 тыс. руб. Строительная площадка передана по акту приёма-передачи 15.09.2015. ФАП в с. Апука: Положительное заключение проектной документации ООО «ЦМТ Медпроект» ГАУ Госэкспертиза Камчатского края от 30.06.2014 № 41-1-5-0060-14. Проектная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2014 года составила 49 810,25 тыс. руб. Процедура закупки на выполнение работ строительству отложена до обеспечения инфраструктуры на участке. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Реконструкция незавершенного строительством здания травматологии под родильное отделение ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» г. Елизово ул. Пограничная, 18, Камчатский край (в том числе проектные работы) | 0,00 | 308,50 | 0,00 | 308,50 | ГП Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014-2020 годы», подпрограмма «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» | 2014-2018 гг. | Ассигнования в 2015 году не реализованы (ГРБС - Минстрой КК). Администрация ЕМР (заказчик) оформляет передачу объекта в краевую собственность. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Педиатрический корпус на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) | 0,00 | 822,80 | 0,00 | 822,80 | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года | 2014-2018 гг. | ГРБС - Минстрой КК. В 2014 году получены технические условия. На проектирование заключен ГК с ООО «ЦМТ Медпроект» №15/14-ГК от 04.06.14 стоимостью 12,8 млн. рублей со сроком исполнения в декабре 2014 года. Сроки исполнения контракта проектировщиком нарушены. Проект представлен в 2015 году. Службой заказчика Минстроя КК осуществлен входной контроль представленной документации, замечаний нет. Заключен государственный контракт от 03.02.2015 № 008.2015 на проведение Государственной экспертизы Камчатского края на сумму 1,1 млн. рублей, оплачен аванс в размере 0,1 млн. рублей (10% от стоимости контракта). Положительное заключение Государственной экспертизы на 31.12.2015 не получено в связи с устранением проектировщиком замечаний. В настоящее время ведутся работы по пересчету сметы. На 2015 год бюджетом Камчатского края предусмотрено – 16,2 млн. рублей. Средства не освоены. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Перинатальный центр в г. Петропавловск-Камчасткий (в том числе проектные работы) | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года | 2014-2018 гг. | ГРБС - Минстрой КК. На 2015 год бюджетом Камчатского края предусмотрено финансирование в размере 0,5 млн. рублей. Проектные работы не начаты в связи с тем, что процедуры оформления права собственности на земельный участок удалось начать только в 2015 году. Выполнены инженерно-строительные изыскания по уточнению сейсмичности площадки строительства. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе проектные работы) | 0,00 | 710,88 | 0,00 | 710,88 | Стратегия развития здравоохранения Камчатского края до 2025 года | 2014-2017 гг. | Заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию объекта, проектная документация получена и находится на государственной экспертизе. ГРБС - Минстрой КК. В 2014 году начата разработка проектно-сметной документации, заключен контракт на выполнение проектных работ от 04.06.2014 с ООО «ЦМТ Медпроект» стоимостью 10,9 млн. рублей со сроком исполнения в декабре 2014 года. Проектная документация представлена в 2015 году в полном объеме. Заключен контракт на проведение Государственной экспертизы Камчатского края от 03.02.2015 № 007.2015 на сумму 1 002 930,00 руб. Оплачен аванс на сумму 100 293,00 рублей (10% от стоимости контракта). 30.04.2015 получено положительное заключение Госэкспертизы № 41-1-4-0029-15. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Этнографический центр-музей под открытым небом «Тигильский острог» расположенный в с. Тигиль Камчатского края | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | ГП Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» | 2013-2015 гг. | Выполнены кадастровые работы с целью формирования и постановки на государственный учет земельного участка для дальнейшего проектирования. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского историко-художественного музея в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 1 276,53 | 0,00 | 1 276,53 | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года | 2018-2020 гг. | Заключен государственный контракт на выполнение проектных работ, получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации без сметы. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского театра кукол в г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | ГП Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» | 2014-2018 гг. | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Подрядчик приостановил работы на объекте, в связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств на приобретение материалов, (согласно контракта аванс не предусмотрен). Ведутся работы по расторжению контракта. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Камчатский колледж искусств. Учебный корпус № 2. Строительство | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года | 2017-2020 гг. | Срок начала реализации не наступил. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Детская школа искусств в г. Вилючинск. Строительство. | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | Стратегия развития культуры в Камчатском крае до 2025 года | 2016-2017 гг. | Заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Работы ведутся с отклонением от графика, начата претензионная работа. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для детских дошкольных учреждений в Камчатском крае | 308,90 | 2 459,60 | 0,00 | 2 768,50 | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 2013-2018 гг. | Заключен контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство зданий для общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 3 154,40 | 1 129,20 | 0,00 | 4 283,60 | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 2013-2020 гг. | 1. «Капитальные вложения в основные средства казенного предприятия Камчатского края «Единая дирекция по строительству» на строительство объекта «Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района» - предусмотрено 200 000,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Распоряжением от 21.11.2014 № 641-р Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края передан объект незавершенного строительства, на завершение строительства учебного комплекса. Казенное предприятие приступило к фактическому выполнению работ: закуплен в необходимых объемах металл, на объекте работает бригада монтажников. Ведутся строительные работы по блокам, заканчиваются работы по выполнению монтажа здания всех корпусов, монтажа метало-каркаса стен по блокам, монтаж стеновых панелей, лестниц, устройство крыши, металлических конструкций, по стеновым прогонам, стеновым панелям, по перекрытиям. Выполняются работы по устройству полов, вертикальной планировки территории; 2. «Строительство сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 21 621,00 тыс. рублей, освоено 236,50454 тыс. рублей. В соответствии с государственным контрактом от 13.10.2014 № 72/14 проектные работы выполнены в установленный срок. Документы направлены на проверку в государственную экспертизу. Отрабатываются замечания государственной экспертизы по смете; 3. «Строительство сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в с.Таловка Пенжинского района на 80 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы)» - предусмотрено 26 000,00 тыс. рублей, средства в 2015 году не освоены. Конкурсная документация подготовлена, документы размещены на электронной площадке 17 декабря 2015 г. Вскрытие конвертов состоялось 13.01.2016 года; 4. «Сельский учебный комплекс в с Седанка на 100 школьных и 50 дошкольных мест (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 58,31297 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Земельный участок оформлен, поставлен на кадастровый учет. Поданы документы на регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Выполнены работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды земельного участка. На земельном участке отсутствует централизованная система водоснабжения. Разработка ПД на водоснабжение предусмотрена муниципальным районом в 2015 году. Техническое задание на выполнение проектных работ подготовлено на 90%. (до получения технических условий муниципального района о точках подключения объекта к проектированному водоводу). Электронный аукцион на разработку проектной документации планировалось проводить в 2016 г., но в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» данное мероприятие не предусмотрено на 2016 год; 5. «Сельский учебный комплекс в с. Лесная на 100 школьных и 50 дошкольных мест (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 138,77997 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Выполнены работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды земельного участка. Электронный аукцион на разработку проектной документации планировалось проводить в 2016 г., но в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» данное мероприятие не предусмотрено на 2016 год; 6. «Общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 23 000,00 тыс. рублей, освоено 128,26619 тыс. рублей. КГБУ «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края» оформляет права пользования земельным участком. Техническое задание разработано. Технические условия от ресурсоснабжающих организаций получены. Администрацией п. Оссора не решены вопросы по инженерным сетям земельного участка, в Технических условиях на водоотведение указана необходимость строительства канализационно-насосной станции и сетей большой протяженностью. Министерство строительства Камчатского края совместно с администрацией Карагинского муниципального района и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края решается вопрос по выполнению реконструкции данного участка канализации и строительство дополнительной канализационно-насосной станции; 16 декабря 2015 года размещены документы для проведения электронного аукциона, вскрытие конвертов состоялось 12.01.2016 года. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство детских домов | 257,70 | 42,30 | 0,00 | 300,00 | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 2015-2016 гг. | Реализация инвестиционного проекта не начиналась. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство автоматизированного автодрома для проведения первого этапа практического экзамена на получение управления транспортными средствами категории «B», «С», «D» г.Петропавловск-Камчатский | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 30,50 | ГП Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 2014-2015 гг. |  |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство нового корпуса КГАСУ СЗ «Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», с. Термальный | 0,00 | 554,40 | 0,00 | 554,40 | ГП Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» | 2013-2017 гг. | Ведется проектирование объекта. Заключен государственный контракт на выполнение работ в 2012 году, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Подрядчиком ведется работа по корректировке документации. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Комплексного центра для детей с нарушением опорно-двигательной системы в Елизовском районе | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ГП Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы» |  | Ведется проектирование объекта. В 2012 году заключен государственный контракт, в 2013 году получено отрицательное заключение. Ведется работа по расторжению контракта в одностороннем порядке. Согласованы предложения Минсоцтруда (30.06/3649 от 18.03.2015) Камчатского края по перераспределению средств на иное мероприятие. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Дворец бракосочетания в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 260,80 | 0,00 | 260,80 | ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» |  | Проект реализован. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство школы на 400 мест в с. Эссо Быстринского района | 79,20 | 629,60 | 0,00 | 708,80 | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» | 2011-2014 гг. | Заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию объекта в 2012 году, получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Подрядчиком ведется работа по корректировке документации. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство центра работы с одаренными детьми КГБОУ «Центр образования «Эврика» | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014 - 2020 годы» | 2015-2018 гг. | Проектная документация получена 04.10.2013 и направлена на гос.экспертизу, получено отрицательное заключение. Ведется работа по расторжению контракта в одностороннем порядке. |
| Социальная инфраструктура, строительство | Строительство Камчатского детского оздоровительно-образовательного центра | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Предложение Министерства образования и науки Камчатского края | 2015-2018 гг. | Реализация проекта не начиналась. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых нецелесообразны | 1 779,90 | 471,87 | 0,00 | 2 251,77 | ДКЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае в 2013 году»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае» | 2013-2015 гг. | Введены в эксплуатацию жилые дома: 2014 г.: 7 жилых домов по ул. 70 лет Победы в микрорайоне Северо-Восточное шоссе (11 200,3 кв.м) 2015 г.: 5 жилых домов 2-ой очереди Микрорайона жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. П-К (12 081,3 кв.м.) |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и членов их семей в Камчатском крае | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | ДКЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае на 2013 год»; ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае» | 2013-2015 гг. | По итогам реализации мероприятий Подпрограммы свои жилищные условия улучшили: в 2013 г.: 26 семьи, на общую сумму 7 720,80 тыс. рублей в 2014 г.: 42 семьи, приобретя 2 129,00 кв.м. жилья на сумму финансовой поддержки 18 295,51 тыс. рублей в 2015 г.: 41 семья, приобретя 2119,5 кв.м. жилья на сумму финансовой поддержки 18 136,995 тыс. рублей. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0,00 | 495,91 | 238,39 | 734,30 | ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | 2014-2016 гг. | Введены в эксплуатацию жилые дома: 2014 г.: 2 дома 12-ти квартирных в с. Никольское . 2015 г.: 12-квартирный в п. Козыревск по ул. Октябрьская. |
| Жилищный комплекс, строительство | Обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок, предназначенных под строительство на территории Камчатского края | 0,00 | 3 953,68 | 0,00 | 3 953,68 | ДКЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае на 2011-2015 годы»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» | 2013-2015 гг. | 1.Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом класса: - введен в эксплуатацию объект «Внеплощадочные сети 110 квартала в г. Петропавловске-Камчатском»; - разработана проектная документация на строительство объекта «Подготовка инфраструктуры для 2-х двухэтажных жилых домов по пер. 3-му Рабочему в п. Козыревск Камчатского края»; - по 2-м объектам продолжаются проектные работы; - по 5 объектам ведутся строительные работы. 2. Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае: - введен в эксплуатацию объект «Сооружение центральный тепловой пункт № 334 и тепловые сети второго и первого контура инв. № 8299 (реконструкция первого контура на участке от УТП-22 до УТС-12) в микрорайоне Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского»; - по 3-м объектам продолжаются проектные работы; - по одному объектам ведутся строительные работы. |
| Жилищный комплекс, строительство | Инвестиционные мероприятия долгосрочной краевой целевой программы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012-2016 годах» | 0,00 | 1 124,36 | 0,00 | 1 124,36 | ДКЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае в 2012 - 2016 годах»; ГП Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае» | 2013-2016 гг. | Введены в эксплуатацию жилые дома: 2015 г.: 24-х квартирный жилой дом в с. Никольское по ул. Братьев Волокитиных. |
| Жилищный комплекс, строительство | Строительство коммерческого жилья | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Стратегия развития жилищного строительства в Камчатском крае до 2025 г. | 2013-2020 гг. | Введены в эксплуатацию жилые дома: 2013 г.: 34,58 тыс. кв.м 2014 г.: 74,19 тыс. кв.м 2015 г.: 51,3 тыс. кв.м |
| Жилищный комплекс, строительство | Улучшение жилищных условий в сельской местности (капитальные затраты) | 0,00 | 2 381,00 | 0,00 | 2 381,00 | ДКЦП «Социальное развитие села в Камчатском крае на 2013-2017 годы»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; ГП Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы» | 2013-2018 гг. | С 11 муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам на 2014 год. Выдано 48 свидетельств на предоставление социальных выплат из них 26 семей работники агропромышленного комплекса Камчатского края, в том числе 26 свидетельств молодым специалистам и молодым семьям проживающих в сельской местности |
| Спорт | Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г.Петропавловск-Камчатский | 300,00 | 350,00 | 5,00 | 655,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2015-2018 гг. | В июне 2015 года объект передан из федеральной собственности в собственность Камчатского края, с момента закрепления имущества проведено обследование объекта на предмет его дальнейшей эксплуатации. Выводы: здание находится в полуразрушененом состоянии, нарушена сейсмостойкость объекта, нахождение в здании недопустимо, восстановление нецелесообразно. В настоящее время вносятся необходимые изменения в Инвестпрограмму, в части названия мероприятия. Проведение процедур связанных с проектированием намечено не позднее июня 2016г. |
| Спорт | Стадион «Спартак» в г.Петропавловск-Камчатский | 300,00 | 300,00 | 30,00 | 630,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2014-2017 гг. | Заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию объекта по результатам повторного аукциона. Срок выполнения работ 01.03.2016. |
| Спорт | Строительство парка зимних видов спорта (включая Биатлонный комплекс, ФОК с ледовой ареной, гостиницы) | 1 530,00 | 1 970,00 | 1 300,00 | 4 800,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в Камчатском крае»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2011-2020 гг. | В декабре 2014 года введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием и освещением. ФОК с Ледовой ареной - реализация проекта находится в подготовительной стадии, в связи с масштабностью проекта и отсутствием финансирования в достаточном объеме строительные работы по основной части проекта не начаты. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Морозная» (строительство здания горнолыжной базы, сервисной зоны, в т.ч. проектирование) | 425,00 | 492,30 | 530,00 | 1 447,30 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2012-2017 гг. | Подготовлено Техническое задание, бюджетные ассигнования на 2016 год в размере 100, 0 тыс. руб. |
| Спорт | Реконструкция горнолыжного комплекса «Эдельвейс» (строительство системы КД и БКД, систем освещения, снегообразования, здания горнолыжной базы, сервисной зоны) | 450,00 | 2 352,00 | 45,00 | 2 847,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2015-2020 гг. | Документы по строительству канатных дорог и системе искусственного снегообразования направляются на экспертизу проектной документации и сметной стоимости проекта. Государственная экспертиза сметной стоимости здания горнолыжной базы «Эдельвейс» пройдена и составляет 393,7 млн. руб. |
| Спорт | Строительство спортивного комплекса адаптивных видов спорта с гидроканалом в г. Петропавловске-Камчатском | 200,00 | 170,00 | 5,00 | 375,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2015-2018 гг. | В связи с реализацией инвестиционного проекта Дворец спорта с плавательным бассейном (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская) который учитывает требования лиц с ограниченными возможностями, реализация проекта нецелесообразна. |
| Спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Петропавловске-Камчатском (южный планировочный район) | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2015-2017 гг. | Предусмотрено бюджетом на 2016 год 46550, 9 тыс. руб. Первая процедура размещения заказа на проектирование признана несостоявшейся. |
| Спорт | Строительство 50-ти метрового плавательного бассейна в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в т.ч. проектирование) | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2018-2020 гг. | Мероприятие не реализуется, отсутствие свободного земельного участка |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном в г. Елизово | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 20,49 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» | 2011-2013 гг. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию в 2013 году. |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Мильково Мильковского района | 0,00 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» | 2013-2016 гг. | В 2015 году заключенный государственный контракт на выполнение строительных работ расторгнут (по соглашению сторон) по причине невыполнения условий контракта. В 2016 г. повторно заключен контракт на строительство объекта, срок выполнения работ 04.09.2017 г. |
| Спорт | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в п. Ключи Усть-Камчатского района | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» | 2019 г. | Мероприятие не реализуется, отсутствие свободного земельного участка. |
| Спорт | Модернизация буксировочной канатной дороги на горнолыжной базе КГБОУ ДОД ДЮСШ «Палана» | 0,00 | 3 149,10 | 0,00 | 3 149,10 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» | 2013-2015 гг. | Мероприятие признано к реализации нецелесообразным, количество занимающихся незначительно, мероприятие дорогостоящее. |
| Спорт | Строительство и реконструкция муниципальных лыжных баз и трасс, биатлонных комплексов, приобретение и установка горнолыжных подъемников в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | 2014-2015 гг. | Направлены субсидии в муниципальные образования в соответствии с поданными в установленном порядке заявками на софинансирование мероприятий |
| Спорт | Строительство здания горнолыжной базы «Красная сопка» в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00 | 67,30 | 0,00 | 67,30 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | 2013-2014 гг. | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 г. |
| Спорт | Создание инфраструктуры для занятий сноубордом и фристайлом | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | ГП Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», подпрограмма «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | 2013-2014 гг. | Выполнена предпроектная проработка проекта. В связи с ограниченностью бюджетного финансирования, реализация мероприятия перенесена на более поздний срок. |
| Декоративно-прикладное искусство | Развитие национальных художественных промыслов коренных народов | 0,00 | 361,10 | 0,00 | 361,10 | Стратегия обеспечения устойчивого развития традиционных форм хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Камчатского края в местах их компактного проживания до 2025 года | 2013-2020 гг. | Планируемые объемы средств краевого бюджета на развитие национальных художественных промыслов коренных народов (предоставление субсидий КМНС) в рамках ГП Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» на 2015 год оптимизированы в полном объеме |