| АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ пл. Ленина, 1, г. Петропавловск–Камчатский, 683040 Тел. (факс): (4152) 42–37–34, Эл. почта: invest@kamgov.ru |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |  |  |
| На № |  |  | от |  |  |  |

Сводное заключение Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края о соответствии инвестиционного проекта «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36000 голов, расположенный по адресу 64 км. трассы Петропавловск – Камчатский - Мильково Елизовского района Камчатского края» критериям масштабного инвестиционного проекта.

1. Данные об инициаторе проекта.

Инициатором инвестиционного проекта «Развитие свиноводства Камчатского края» является Закрытое акционерное общество «Агротек Холдинг» (далее – ЗАО «Агротек Холдинг»).

Адрес местонахождения предприятия согласно уставу и подтвержденный выпиской из ЕГРЮЛ от 04.05.2016: 684014, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, п. Нагорный, ул. Промышленная, корп. 9.

Основным видом деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ от 04.05.2016 является деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями (код ОКВЭД – 74.15).

Уставный капитал ЗАО «Агротек Холдинг» составляет 2 508 400 рублей, учредителями согласно выписке из ЕГРЮЛ от 04.05.2016 являются:

1.	Каргин Дмитрий Анатольевич – 4% (100 336 рублей);

2.	Каргин Сергей Анатольевич – 4% (100 336 рублей);

3.	Рубахин Владимир Ильич – 31% (777 604 рублей);

4.	Рубахина Елена Дмитриевна – 21% (526 764 рублей);

5.	Ефремов Андрей Николаевич – 19% (476 596 рублей);

6.	Рубахин Илья Иванович – 21% (526 764 рублей).

Генеральным директором общества согласно выписке из ЕГРЮЛ от 04.05.2016 назначен Рубахин Илья Иванович.

2. Краткое описание

Цель проекта – развитие свиноводства в Камчатском крае, как высокотехнологичной, соответствующей современным требованиям и передовым технологиям отрасли сельского хозяйства  с целью удовлетворения растущей потребности населения в качественных и доступных продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности региона.

Место реализации проекта - Камчатский край, Елизовский район, п. Лесной 64 км федеральной трассы «Елизово-Мильково», на землях Новолесновского сельского поселения.

Мощность годового производства  свинины в живом весе после выхода свинокомплекса на полную производственную мощность составляет 31 368 товарных поросят в год. При этом 7 956 товарных поросят будут реализовываться в возрасте до 60 дней и весом до 25кг для откорма в фермерских хозяйствах Камчатского края. При выходе на проектную мощность свинокомплекса ежегодно на убой будет поставляться 23 412 голов.  С учетом технологических показателей выращивания это соответствует производству 2 119 тонн в год в убойном весе.

Технология хранения кормов выполнена на основании коммерческого предложения фирмы «Big Dutchman» (Германия) и поставляемого ею оборудования.

Этапы реализации проекта

| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации |  | Ввод в действие (запуск) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 1 корпус свинокомплекс в п.Лесной | 01.06.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2017 |
| 2 | 2 корпус свинокомплекс в п.Лесной | 01.06.2016 | 01.02.2017 | 01.02.2017 |
| 3 | 3 корпус свинокомплекс в п.Лесной | 01.03.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
| 4 | Администрация п.Лесной | 01.04.2017 | 01.08.2017 | 01.08.2017 |

Общий объем инвестиций в проект составляет 1 090 млн. руб.

Из них 201 млн. руб. – собственные средства инициатора проекта, 722 млн. руб. – заемные средства, 167 тыс. руб. – средства краевого и федерального бюджета.

На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае в октябре 2015 года принято положительное решение о присвоении инвестиционному проекту «Строительство свинокомплекса мощностью до 36 000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края» статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, предполагающего предоставление финансовых мер государственной поддержки инвестору.

Кроме того, комплексный инвестиционный проект «Развитие свиноводства в Камчатском крае», в состав которого входит проект по строительству свионокомплекса на 36 000 голов, распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 155-р включен в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, что позволит обеспечить создание прилегающей инфраструктуры (трансформаторная подстанция и автодорога) за счет средств федерального бюджета.

3. Заключение:

1) По информации от отраслевого органа (Минсельхозпищепром Камчатского края) инвестиционный проект «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36000 голов, расположенный по адресу 64 км. трассы Петропавловск – Камчатский - Мильково Елизовского района Камчатского края» соответствует  «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года», «Стратегии развития сельского хозяйства Камчатского края до 2025 года», а также «Концепции  развития отрасли свиноводство в Камчатском крае на период с 2016-2020 годы», в части производства свинины на основе применения инновационных технологий, обеспечивающих высокорентабельное и конкурентоспособное производство мяса, что позволит обеспечить свыше 70% потребности населения Камчатского края в охлажденном мясе.

Прогнозная стоимость проекта составляет – 1 090 млн. руб. в том числе:

- инвестиции в капитальные вложения – 829 млн. руб.;

- инвестиции в оборотный капитал – 208 млн. руб.;

- инвестиции в инфраструктуру – 53 млн. руб.

Заявленный объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта соответствует критериям, установленным статьей 4 Закона Камчатского края «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» от 30 июля 2015 г. N 662. Инвестиционный проект попадает в I группу муниципальных образований в Камчатском крае, что отвечает требуемому объему инвестиций, в размере не менее 100 млн. руб.

2) По информации Администрации Елизовского муниципального района инвестиционный проект «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36 000 голов» соответствует приоритетам, целям и задачам, определенным в документах стратегического планирования Елизовского муниципального района, а также схеме территориального планирования Елизовского муниципального района.

В мае 2015 года администрацией Елизовского муниципального района с ООО «Агротек» заключены два договора аренды земельных участков, площадью 21915 кв.м. (кадастровый номер: 41:05:0101012:1417) сроком до 19.10.2024 и площадью 318300 кв.м. (кадастровый номер: 41:05:0101012:1418) сроком до 19.04.2064. Данные участки имеют категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием под объекты животноводства, инженерная инфраструктура на данных земельных участках отсутствует.

Возможность предоставления земельного участка, указанного в  заявлении ЗАО «Агротек Холдинг», в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта также подтверждена.

На заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию АПК, состоявшейся 26.04.2016, инвестиционный проект «Свинокомплекс полного производственного цикла с годовым количеством откормленных свиней 36000 голов, расположенный по адресу 64 км. трассы Петропавловск – Камчатский - Мильково Елизовского района Камчатского края» был признан соответствующим всем необходимым критериям признания инвестиционного проекта масштабным.

В соответствии с пунктом 2 части 4 постановления Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П вопрос об установлении соответствия инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта и признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом будет вынесен на очередное заседание Инвестиционного совета в Камчатском крае.

Руководитель Агентства 	О.В. Герасимова

Исп.

Виталий Иванович Решетняк

8 (4152) 42-58-76