**ПРОЕКТ**

**Решение**

**заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае**

|  |  |
| --- | --- |
| 20 декабря 2018 года  14:30 | Правительство Камчатского края,  Малый зал |

**По первому вопросу.** О рассмотрении обращения инициатора инвестиционного проекта АО «Сибирский горно-металлургический альянс» по вопросу государственной поддержки инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения».

* 1. Принять к сведению информацию генерального директора  
     АО «Сибирский горно-металлургический альянс» Д.В. Филичкина о ходе реализации инвестиционного проекта АО «Сибирский горно-металлургический альянс» по вопросу государственной поддержки инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения».
  2. В связи с выполнением обязательств сторон по договору о финансовой поддержке инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения» от 05.09.2014, заключенного между Правительством Камчатского края и АО «Сибирский горно-металлургический альянс», отметить невозможность его продления.
  3. Рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовить предложения по внесению изменений в положение об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 319-П в части порядка взаимодействия в случае необходимости пролонгации и/или внесении изменений в соглашения о предоставлении финансовой поддержки особо значимым инвестиционным проектам, а также в части отмены статуса особо значимого инвестиционного проекта только после рассмотрения на заседании Инвестиционного совета отчета инициатора о выполнении всех критериев эффективности, которым должен соответствовать проект в соответствии с вышеуказанным положением.

срок – 29 декабря 2018 года.

* 1. Рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края при использовании типовой формы соглашения о предоставлении субсидии использовать показатели эффективности особо значимых инвестиционных проектов, в том числе объем инвестиций, налогов, поступающих в региональный бюджет в результате реализации проекта, и др.

срок – постоянно.

**По второму вопросу**. Об установлении соответствия инвестиционного проекта «Строительство причального сооружения на реке Тигиль в с. Яры Тигильского района» инициатора ООО «Камчатское морское пароходство» критериям масштабного инвестиционного проекта и признании проекта масштабным инвестиционным проектом.

В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае решения об установлении соответствия инвестиционного проекта «Строительство причального сооружения на реке Тигиль в с. Яры Тигильского района», критериям масштабного инвестиционного проекта и признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом:

2.1. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить ООО «Камчатское морское пароходство» копию решения Инвестиционного совета в Камчатском крае

срок – 27 декабря 2018 года.

2.2. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края разработать проект распоряжения Губернатора Камчатского края о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом.

срок – 11 января 2019 года.

В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае решения об установлении несоответствия инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта:

2.3. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить ООО «Камчатское морское пароходство» копию решения Инвестиционного совета в Камчатском крае

срок – 27 декабря 2018 года.

**По третьему вопросу:** О рассмотрении обращения инициатора инвестиционного проекта ООО «МС-Бункер» по вопросу внесения изменений в договор о предоставлении государственной финансовой поддержки особо значимого инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский».

3.1. Принять к сведению информацию директора по развитию ООО «МС-Бункер» о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский».

В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае положительного решения по вопросу внесения изменений в договор о предоставлении государственной финансовой поддержки:

3.2. Рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края провести план-фактный анализ основных финансовых показателей актуализированного бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский», в том числе NPV, IRR, PI DPP, бюджетной эффективности проекта

срок – 31 декабря 2018 года.

3.3. В случае соответствия вышеуказанных финансовых показателей актуализированного бизнес-плана проекта Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовить проект дополнительного соглашения к договору о предоставлении финансовой поддержки, включая следующие изменения:

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «Инвестор в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта осуществляет инвестиционные затраты в объект нового строительства «Здания и сооружения перегрузочного комплекса на базе существующего причального сооружения на общую сумму

423 700 000 (Четыреста двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей в срок до 31.12.2020».

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «Срок реализации инвестиционного проекта составит 4,5 года (инвестиционная фаза), согласно графику ежегодного объема капитальных вложений при реализации инвестиционного проекта (млн. руб.):

2016 год – 86 858 000 (Восемьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей;

2017 год – 171 599 000 (Сто семьдесят один миллион пятьсот девяносто девять тысяч) рублей;

2018 год – 40 252 000 (Сорок миллионов двести пятьдесят две тысячи) рублей.

2019 год – 115 781 000 (Сто пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей;

2020 год – 9 211 000 (Девять миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей.».

Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: «Срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 8,78 лет, начиная с момента начала финансирования проекта - 01.04.2016 года.».

Пункт 5.2.1. изложить в следующей редакции: «Инвестировать 423 700 000 (Четыреста двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей в реализацию инвестиционного проекта в период до 31.12.2020, реализовывать инвестиционный проект в соответствии с настоящим договором.».

3.3. В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае отрицательного решения по вопросу внесения изменений в договор о предоставлении государственной финансовой поддержки Агентству инвестиции и предпринимательства Камчатского края направить инициатору проекта ООО «МС-Бункер» копию протокола заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае.

**По четвертому вопросу:** О присвоении инвестиционному проекту «Строительство гостиницы уровня 3 звезды в г. Петропавловске-Камчатском» инициатора ООО «Русский двор» статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края.

В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае решения о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края:

4.1. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовить проект распоряжения Правительства Камчатского края о присвоении инвестиционному проекту «Строительство гостиницы уровня 3 звезды в г. Петропавловске-Камчатском» статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, внесении данного проекта в Реестр особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края, назначении куратора по вопросам сопровождения реализации данного проекта, а также об определении меры государственной поддержки данного проекта.

4.2. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края подготовить проект договора между Агентством и инвестором о предоставлении финансовой поддержки по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Камчатского края.

В случае принятия Инвестиционным советом в Камчатском крае решения об отклонении заявления ООО «Русский двор» на рассмотрение инвестиционного проекта «Строительство гостиницы уровня 3 звезды в г. Петропавловске-Камчатском», претендующего на присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края:

4.3 Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить инвестору ООО «Русский двор» копию решения Инвестиционного совета в Камчатском крае об отклонении заявления

срок – 31 декабря 2018 года.

**По пятому вопросу:** Разное (об утверждении повестки и даты следующего заседания, об обновлении составов отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае).

5.1. Утвердить повестку и дату следующего заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению.

5.2. Утвердить обновленный состав отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению.