Аналитическая записка к Плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае.

В целях активизации инвестиционной деятельности и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Камчатском крае, в рамках реализации требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае, утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (далее – План).

Актуальный План размещен на Инвестиционном портале Камчатского края в разделе «Инфраструктура для размещения объектов инвесторов».

В соответствии с Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 31.05.2016 № 48-п исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края реализуются мероприятия Плана, а также направляются предложения по актуализации Плана.

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края проведена работа по формированию Плана на 2017 год на основании предложений, поступивших от исполнителей мероприятий.

Общее количество объектов – 268, из которых: ПКГО – 53, Елизовский МР - 69, ВГО – 13, ГО «Палана» - 3, Мильковский МР – 19, Алеутский МР – 1, Быстринский МР – 10, Соболевский МР – 13, Усть-Большерецкий МР – 17, Усть-Камчатский МР – 28, Карагинский МР – 11, Олюторский МР – 6, Пенжинский МР – 7, Тигильский МР – 11 и межмуниципальные проекты – 7.

Общая стоимость объектов составляет 337 089,31 млн. рублей, из которых 184 030,19 млн. рублей – внебюджетные средства, 109 857,497 млн. рублей – бюджетные средства и 43 201,62 млн. рублей – бюджетные и внебюджетные средства.

Петропавловск-Камчатский городской округ:

Общее количество объектов – 52.

22 объекта подлежат исключению ввиду введения проектов в эксплуатацию в текущем году, либо невозможности фактической реализации, к таким проектам относятся:

- «Организация комплексной переработки древесного сырья в Камчатском крае» (невозможна фактическая реализация);

- «Строительство гостиницы «Парус» (не реализуется ввиду невозможности строительства на указанном земельном участке);

- «Оздоровительный комплекс молочной кухни в г. Петропавловске-Камчатском» (ввод в эксплуатацию в декабре 2016 года);

- «Строительство здания городской поликлиники с реабилитационным центром по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе корректировка проектной документации)» (проект успешно реализован);

- «Межпоселковые газопроводы до потребителей г. Петропавловск-Камчатский» (нецелесообразно ввиду снижения общих объемов добычи газа);

- «Строительство ПС 110/10 кВ "Сероглазка"» (в настоящее время строительство не актуально);

- Строительство «Станция по уничтожению твёрдых органических отходов» на базе двух имеющихся в наличии утилизационных установок «ЭЧУТО 150-03» в районе бывшего совхоза «Коммунальник» (проект не прошел госэкспертизу, ввиду чего реализация в настоящее время не представляется возможной);

Предлагается к исключению в связи с отсутствием в перечне инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год, плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2022 годов, утвержденному распоряжением администрации ПКГО от 30.09.2016 № 248-р:

- Строительство детского сада по ул.Савченко, г.Петропавловск-Камчатский;

- Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до улицы Солнечная")  в городе Петропавловске – Камчатском;

- Строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла Маркса  в г. Петропавловске-Камчатском;

- Здание МБОУ «Средняя школа № 33» (филиал 2) по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском;

- Сейсмоуселение здания  МБДОУ «Детский сад № 20» по улице Драбкина, 7 в г. Петропавловске-Камчатском;

- Сейсмоуселение здания МБДОУ «Детский сад № 51» по улице Павлова, 5 в г. Петропавловске-Камчатском;

- Магистральная улица районного значения ул. Ларина - пр. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском и иные социальные объекты и объекты обеспечивающей инфраструктуры

В виду несоответствия территории промышленный парк «Высотная» критериям, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 подлежит исключению.

По 15 мероприятиям скорректированы стоимость и период реализации в соответствии с перечнем инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год, плановый период 2018-2019 годов и прогнозный период 2020-2022 годов, утвержденным распоряжением администрации ПКГО от 30.09.2016 № 248-р

По проекту «Модернизация АО «Камчатская мельница»» в соответствии с бизнес планом скорректированы сроки реализации и стоимость проекта.

В План включены новые проекты:

- «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский»;

- «Производству готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня»;

- «Организации производства комплектов панельно-каркасных (канадских) домов»;

- «Создание стоянки яхт и катеров»;

- «Переоборудование  и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников", РС-600 "Капитан Малякин" и строительство производственных корпусов № 2 и № 3 Фабрики береговой обработки рыбы»;

- «Организация проведения ремонта и технического обслуживания всех типов судов в полном объеме, на базе существующих судоремонтных участков»;

- «Строительство и ввод в эксплуатацию интернет-хаба в г. Петропавловск-Камчатский и сети спутникового высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 34 населенных пунктов Камчатского края пропускной способностью до 1,5 - 2 Гбит/с.»;

- «Организация регулярной линии по доставке свежемороженной рыбы с Камчатки в порты Дальневосточного региона»;

- «Создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной продукции производственной мощностью 10 150 тонн в год».

Данные проекты планируются к реализации в период 2017-2020 года за счет внебюджетных средств, инициаторы являются резидентами ТОР «Камчатка».

Елизовский муниципальный район:

Общее количество объектов – 71.

Подлежат исключению 26 объектов, в том числе:

- «Проект инвестиционной площадки на базе МУСХП "Сов Кам" (животноводческий комплекс)» (инициатор отказался от реализации);

- «Строительство ПС35/10 кВ  Морозная (тех.пресс)» (фактическая реализация проекта в 2016 году);

- Микрорайон жилой застройки в п.Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы) (фактическая реализация проекта в 2016 году);

- «Микрорайон жилой застройки по ул.Вулканной Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района (в том числе разработка проектной и рабочей документации)» и «Микрорайон жилой застройки в п.Лесной Елизовского муниципального района (в том числе проектные работы)» (фактическая реализация проекта в 2016 году);

- «Реконструкция ПС 35/10/6 Водозабор (г. Елизово)» (первоначально реконструкция ПС Водозабор была запланирована в отсутствии подтверждения финансирования строительства ПС Морозная. В связи с чем ПС Водозабор будет работать в прежнем режиме, а часть нагрузки потребителей ПС Водозабор переключится на построенную ПС Морозная).

Реализация проектов невозможна ввиду отсутствия ресурсной базы, связанной со снижением ПАО «Газпром» уровня добычи газа:

- «Межпоселковый газопровод от н.п. Николаевка до котельных Вилючинского городского округа Камчатского края»;

- «Газопровод - отвод и ГРС Начики»;

- «Межпоселковый газопровод от ГРС Начики до н.п. Начики - н.п. Сокоч Елизовского района Камчатского края».

Проекты «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения п.Сокоч(въезд в поселок, подъезд к ул.Лесная ж.д.№№ 6,7,8,9,10, подъезд к школе, детскому саду, ул.Юбилейная ж.д.№№5,6 п.Сокоч (в т.ч. разработка проектной документации))» и «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Начикинского сельского поселения (съезд в поселок от автобусной остановки к санаторию, подъезд к запасному пункту управления)» подлежат исключению ввиду перераспределения денежных средств на другие объекты.

По 18 объектам изменены период и сроки реализации, в том числе:

- Реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса «Начикинский»;

- Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ «Заречное»;

- «Цех по производству гранулированной травяной муки (п. Сокоч, Елизовского МР)»;

- «Свинокомплекс мощностью до 36 000 голов (вблизи п. Лесной, Елизовского МР, 64 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково»)»;

- «Строительство тепличного комплекса на территории п. Начики Елизовского района Камчатского края»;

- «Восстановление тепличного хозяйства в поселке Термальный Камчатского края с использованием тепловой энергии Верхне-Паратунского месторождения термальных вод»;

- «Газопровод - отвод и ГРС Раздольный»;

- «Строительство ПС 110/35/10 кВ «Молодежная»» и т.д..

В настоящее время ведутся работы по подготовке инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в рамках ТОР «Камчатка», проекты «Строительство сетей электроснабжения площадки «Зеленовские озерки», в т.ч. 2-х ЛЭП-110 кВт», «Строительство сетей электроснабжения площадки «Зеленовские озерки», в т.ч. силовой понижающей подстанции ПС 110/10 кВт с трансформатором 32 МВА» и «Строительство сетей электроснабжения площадки «Зеленовские озерки», в т.ч.  ЛЭП-110 кВт» изменены, в целях обеспечения необходимыми ресурсами на основе предложений сформирован проект «Электроснабжение площадки «Зеленовские озерки» (сооружение ВЛ-110 кВ от ПС220/110/35/10 кВ Авача до ПС110/10 «Зеленовские озерки»с ПС 110/10 «Зеленовские озерки» и кабельные линии 10кВ)».

Добавлен объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4»,  реализация проекта планируется за счет краевого бюджета, начало работ запланировано в 2017 году, срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.

По информации Министерства строительства Камчатского края добавлены 13 объектов в сфере строительства социальных объектов и объектов обеспечивающей и инженерной инфраструктуры за счет краевого и местного бюджетов. Вместе с тем в настоящее время бюджетная роспись не утверждена, ввиду чего возможны изменения в проекте Плана.

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края добавлен проект «Организация Свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае», реализуемый за счет внебюджетных средств, инициатор АО «Свинокомплекс «Камчатский», ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2017 году.

Кроме того, в рамках реализации проектов ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток на территории Елизовского муниципального района будут реализованы проекты, направленные на создание и развитие туристско-рекреационной отрасли, удовлетворение потребности населения Камчатского края в качественных и доступных продуктов питания, а также, улучшение сложившейся ситуации в транспортном комплексе – увеличение количества направлений и пассажирских и грузо-потоков на территории и за пределами Камчатского края.

Вилючинский городской округ:

Общее количество объектов – 15.

По информации администрации Вилючинского городского округа, исходя из приоритетов развития и возможностей финансирования сроки реализации перенесены с 2015-2018 г.г. на 2019-2022 г.г., соответственно, в этом периоде будет уточнен объем потребности денежных средств, в настоящее время подлежат исключению объекты «Строительство канализационно-насосной станции в ж.р. Приморский г. Вилючинск» и «Технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Оборонэнерго" для объектов социально-значимого назначения Вилючинского городского округа (многоквартирные жилые дома, газовые котельные, школа искусств, д/сад, общеобразовательная школа)».

Скорректирована информация по 10 объектам.

Добавлено 3 объекта:

- «Подготовка инвестиционной площадки для строительства жилого комплекса в микрорайоне «Северный-2» города Вилючинска Камчатского края»;

- «Подготовка инвестиционной площадки для строительства приюта для бездомных животных»;

- «Подготовка инвестиционной площадки для строительства набережной в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края».

Мильковский муниципальный район:

Общее количество объектов – 19.

«Реконструкция мостового перехода через р. Кирганик на 16 км автомобильной дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск» подлежит исключению ввиду завершения работ в 2016 году.

По 10 объектам скорректирована информация по стоимости и периода реализации проектов, планируемый ввод в эксплуатацию – 2017 год.

В целях создания условий для развития животноводства добавлен проект «Приобретение и установка модулей по убою животных и переработке мясной продукции с. Мильково» ввод в эксплуатацию также запланирован в 2017 году.

Алеутский муниципальный район:

Подлежат исключению следующие объекты:

- «Строительство гостиницы «Командоры»», ввиду окончания строительных работ, ведется подготовка документов по приему гостиницы (акт ввода в эксплуатацию) и производится окончательный расчет с Застройщиком;

- «Строительство 24 квартирного жилого дома (ул. Школьная)» введен в эксплуатацию в 2016 году.

Ведется реализация проекта «Реконструкция аэропорта Никольское» за счет федерального бюджета.

Быстринский муниципальный район:

Общее количество объектов – 10.

12 объектов подлежат исключению ввиду изменения периода реализации на более поздний срок, необходимо включить в План на 2018 и 2020 годы соответственно.

Скорректирована информация в части изменения сроков реализации по 4 объектам.

Добавлено 4 объекта:

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы)»;

- «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Анавгай Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы)»;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства (в том числе многодетных семей) (зона Ж-1/01) Эссовского сельского поселения Быстринского муниципального района Камчатского края»;

- «Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы)».

Соболевский муниципальный район:

Общее количество объектов – 13.

По информации администрации Соболевского муниципального района по 8 мероприятиям скорректированы планируемые сроки ввода в эксплуатацию, в основном причиной стали затянувшиеся сроки прохождения государственной экспертизы.

Добавлен проект «Строительство тепличного комплекса в с.Соболево (биоинженерного вегетария)», направленный на обеспечение потребности жителей Соболевского района в свежих овощах, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2017 год.

Усть-Большерецкий муниципальный район:

Общее количество объектов – 17.

В настоящее время исключен проект «Реконструкция инженерно-технических сооружений периметра Паужетской ГеоЭС», ввиду изменения сроков реализации, планируемое начало работ – 2019 год.

Скорректирована информация по 3 мероприятиям, в сфере энергетики, уточнены сроки ввода в эксплуатацию 2019 и 2020 годы:

- «Реконструкция резервной ДЭС п/с "Озерная" ОАО "Паужетская ГеоЭС" с увеличением установленной мощности»;

- «Реконструкция системы отопления п. Озерновский на основе модульных электрокотельных»;

- «Реконструкция системы отопления п. Запорожье на основе использования глубинного тепла земли и электрокотельных».

Усть-Камчатский муниципальный район:

Общее количество объектов – 28.

В связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году исключены из Плана объекты, направленные на улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края «Группа монолитных 5-этажных жилых домов по ул. 60 лет Октября пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный», «Подготовка земельных участков под жилую застройку с созданием объектов инженерной инфраструктуры в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный. 3 этап строительства» и «Группа жилых домов в пос. Усть-Камчатск на мысе Погодный, II этап строительства, поз. 1,2,3».

Срок реализации по проекту «Строительство дома-интерната для престарелых  и инвалидов в п. Козыревск общего типа (в т.ч. проектные работы)» перенесен на 2018 год, в связи с чем данный объект подлежит исключению.

Всего подлежит исключению 4 объекта.

По 4 объектам скорректированы сроки реализации проектов и введения их в эксплуатацию.

Кроме того, в План включено 22 объекта, направленные на улучшение жилищных условий, обеспечение безопасности и удобства населения, развитие инфраструктуры, повышения уровня обслуживания объектов инженерной инфраструктуры, основные источники финансирования – краевой и местные бюджеты.

Карагинский муниципальный район:

Общее количество объектов – 11.

4 объекта подлежат исключению.

Внесены изменения по 7 объектам, в том числе по проекту «Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на р. Ука производительностью 150 тонн/сут.» - т.к. фактически реализуется на территории муниципального образования.

Добавлено 2 объекта: «Общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района (в том числе проектные работы)» и «Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов».

Олюторскиий муниципальный район:

Общее количество объектов – 6.

В связи с успешной реализацией проект «Строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в с. Хаилино» подлежит исключению.

Одновременно с этим реализация проекта «Строительство отделения врача общей практики с коттеджем для проживания врачебного персонала, расположенного в сельской местности на территории Камчатского края с привязкой к местности для с. Ачайваям» невозможна и исключена, ввиду срыва начала работ подрядчиком, контракт подлежит расторжению.

По информации, направленной Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края проект «Строительство забойного цеха и строительство завода по переработке мяса оленя» подлежит исключению ввиду ввода объекта эксплуатацию.

Проект «Строительство рыбоперерабатывающего комплекса на р. Ука производительностью 150 тонн/сут.» перенесен в Карагинский муниципальный район т.к. по информации администрации Олюторского муниципального района предприятие зарегистрировано на территории Карагинского муниципального района с. Ивашка, ул. Школьная д. 4 и осуществляет деятельность в Карагинском районе.

В настоящее время на территории муниципального образования  реализуются и планируются к реализации 6 объектов, из которых 2 новых: «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района (в том числе проектные работы)» и «Установка ветродизельного комплекса в с.Тиличики Пенжинского муниципального района», планируемые сроки введения в эксплуатацию по объектам 2019 и 2020 года соответственно.

Пенжинский муниципальный район:

Общее количество объектов – 7.

В настоящее время проект «Строительство Манильского дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа (в т.ч. проектные работы)» подлежит исключению ввиду изменения сроков реализации и необходимостью включить в План 2018 года.

По информации отраслевых исполнительных органов государственной власти Камчатского края (Министерство строительства Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края) необходимо внести изменения по 6 объектам, в части корректировки периода реализации проектов.

Тигильский муниципальный район:

Общее количество объектов – 11.

В связи с введением в эксплуатацию в 2016 году исключены следующие объекты: «Создание цеха по переработке дикоросов на основе реконструкции и оснащения необходимым оборудованием имеющихся в селе Усть-Хайрюзово специализированных производственных помещений», «Строительство забойного цеха (ООО "Возрождение")», «Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района».

Ввиду отсутствия подходящего земельного участка необходимо исключить проект «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Тигильском муниципальном районе, с. Хайрюзово, с. Ковран, с. Воямполка, с. Лесная (в т.ч. проектные работы)».

По проекту «Строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 214 - км 229» государственный контракт расторгнут, денежные средства перераспределены.

Скорректирована информация по проекту «Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района (в том числе проектные работы)».

В План добавлено 3 объекта:

- «Строительство дома-интерната для психически больных в п. Тигиль (в т.ч. проектные работы)»;

- «Сельский учебный комплекс в с. Седанка на 100 школьных и 50 дошкольных мест (в том числе проектные работы)»;

- «Установка ветродизельного комплекса в с.Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района».

Городской округ «Палана»:

Общее количество объектов – 3.

Необходимо исключить из Плана «Котельная "Центральная" п.г.т. Палана. Техническое перевооружение котельной в водогрейном режиме. Россия, Камчатский край, п.г.т. Палана, ул. Поротова, 13.», т.к. проект реализован в 2016 году.

Одновременно с этим добавлен новый проект «Установка ветродизельного комплекса в городском округе «поселок Палана»», направленный на снижение затрат на привозное топливо и повышенеи надежности электроснабжения потребителей, планируемый ввод в эксплуатацию в 2020 году.

Межмуниципальные проекты:

Общее количество – 7.

В настоящее время 1 объект исключен «Создание технологического комплекса заготовки, заморозки, хранения и переработки дикорастущих ягод, папоротника, грибов, черемши» т.к. обозначенный срок введения в эксплуатацию 2016 год, информация о пролонгации срока не представлена.

ИТОГО:

Исключено по Камчатскому краю: 84 объектов

Добавлено по Камчатскому краю: 72 объекта

Администрацией Тигильского муниципального района направлено предложение о включении в План 9 мероприятий, вместе с тем отсутствует необходимая информация, а именно период реализации проекта, планируемый срок ввода в эксплуатацию, общая стоимость проекта, источники финансирования, краткая характеристика и эффект от реализации проекта, в связи с чем включение в План не представляется возможным.

Администрациями Усть-Большерецкого, Карагинского и Пенжинского муниципальных районов направлена информация об отсутствии предложений по актуализации Плана.